НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ РеальнЫх ИнвестицИй

Методические рекомендации для студентов,

обучающихся по специальности

8.03050401 – Экономика предприятия

Издательство НУА

НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ РеальнЫх ИнвестицИй

Методические рекомендации для студентов,

обучающихся по специальности

8.03050401 – Экономика предприятия

Харьков

Издательство НУА

2012

УДК  330.322 (072+075.8)

ББК  65.290-56-212.1 р30-2

П 24

Утверждено на заседании кафедры экономики предприятия

Народной украинской академии.

Протокол № 7  от 10.01.2012

Автор-составитель: канд. экон. наук Е. Ф. Пелихов

Рецензент: канд. экон. наук Э. И. Цыбульская.

Методичні рекомендації містять програму, контрольні запитання, рекомендовану для самостійної роботи літературу та збірник багатоваріантних завдань для практичних занять,  які можуть бути використані у процесі самостійної роботи.

Матеріал може бути корисним при виконанні дипломних робіт, а також для працівників економічних служб підприємства.

П 24      		Менеджмент реальных инвестиций : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 8.03050401 – Экономика предприятия / Нар. укр. акад.,  [каф. экономики предприятия ; авт.-сост. Е. Ф. Пелихов]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. –  68 с.

Методические рекомендации содержат программу, контрольные вопросы, рекомендованную для самостоятельной работы литературу и сборник многовариантных заданий для практических занятий, которые могут быть использованы в процессе самостоятельной работы.

Материал может быть полезным при выполнении дипломных работ, а также для работников экономических служб предприятия.

УДК  330.322 (072+075.8)

ББК  65.290-56-212.1 р30-2

©  Народная украинская академия, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………….3

1. Междисциплинарные связи…………………………………………………....3

2. Тематический план дисциплины………………………………………………4

3. Программа дисциплины………………………………………………………. 5

4. Методические указания по выполнению практических заданий……………7

5. Контрольные вопросы по дисциплине……………………………………….31

6. Контрольные тесты по дисциплине..……………………………………….. 34

7. Задания для самостоятельной работы…...…………………………………..39

Приложение А. Примеры решения типовых задач……………………………47

Приложение Б. Дисконтные множители……………………………………….61

# ВВЕДЕНИЕ

Реальные инвестиции – это вложение средств в реальные активы – материальные и нематериальные, включая основные производственные фонды, оборотные средства и нематериальные активы.

Все виды инвестиций подлежат управлению с целью эффективного их использования. Инвестиционный менеджмент, как учебная дисциплина, изучает методы управления всеми,  без исключения, видами инвестиций – как реальных, так и финансовых. Менеджмент реальных инвестиций (МРИ) имеет более узкую сферу применения, а именно рассматривает лишь методы управления вложениями средств в  активы предприятия, т. е. в основные фонды, оборотные средств и нематериальные активы (НМА).

Цель дисциплины – освоение методов управления реальными инвестициями на основе  методов расчета и соизмерения затрат и результатов,  последующего экономически обоснованного выбора инвестиционных решений.

Задачи дисциплины – вооружить студентов знаниями методов управления эффективностью реальных инвестиций, теории и практики выбора инновационно-инвестиционных решений.

Объект изучения дисциплины – процесс принятия инвестором инвестиционных решений с целью выживания  в конкурентной борьбе, достижения устойчивой и эффективной деятельности. Эти решения принимаются в документах разных видов: в бизнес-планах, в инновационных и инвестиционных проектах, в годовых и перспективных планах предприятий.

Предмет дисциплины – экономическое обоснование эффективности реальных инвестиций и управление факторами, ее повышающими.

# 1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ

Изучению дисциплины «Менеджмент реальных инвестиций» предшествуют дисциплины цикла общеэкономической подготовки («Экономика предприятия», «Инвестирование», «Экономика и организация инновационной деятельности» и др.) и дисциплины профессиональной подготовки («Экономическое обоснование хозяйственных решений», «Управление потенциалом предприятия»).	Дисциплина МРИ является специальной, необходимость ее введения вызвана подготовкой в НУА магистров, специализирующихся по инвестиционному менеджменту.

Углубленное изучение методологии и методики управления реальными инвестициями, в том числе экономической оценки эффективности инвестиций  в этом предмете, обеспечивают выполнение  дипломной (магистерской) работы.

# 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение учебного времени для студентов по  направлению подготовки 0501, специальностей факультета Бизнес-управление, 5-го курса обучения, дневной формы,  приведено в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| Темы | Количество часов |  |  |  | Форма конт-роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | всего | лекции | практ. занят. | самост. работа |  |
| Введение | 1,5 | 1 | – | 0,5 | Зачет |
| Модуль 1.Управление инвестициями на основе оценки их эффективности Тема 1. Методология и методы выбора альтернативных вариантов инвестирования | 23 | 4 | 4 | 15 | АК Зачет |
| Тема 2. Риски в инвестиционной деятельности | 23 | 3 | 4 | 16 | АК Зачет |
| Тема 3. Экономическая эффективность маркетин-говых инноваций | 14 | 2 | 2 | 10 | АК Зачет |
| Модуль 2. Теория и практические методы управления реальными инвестициями Тема 4. Методология принятия управленческих решений и ее реализация в процессе управления инвестициями | 13,5 | 3 | 4 | 6,5 | АК Зачет |
| Тема 5. Реализация управленческих решений в менеджменте реальных инвестиций | 15 | 3 | 2 | 10 | АК Зачет |
| Зачет |  |  | 2 |  |  |
| Итого | 90 | 16 | 18 | 56 |  |
| Всего | 90 |  |  |  |  |

# 3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1.Управление инвестициями на основе оценки их эффективности

Введение

Цель, задачи, предмет дисциплины.  Классификация инвестиций. Инвестиционные решения. Менеджмент реальных инвестиций и его содержание.

Литература: [2, с. 7–22], [12, с. 156–158].

Тема 1. Методология принятия управленческих решений и ее реализация в процессе управления инвестициями

Концепция и системный подход к принятию решений. Целевая ориентация управленческих решений.  Цели управления инвестициями. Этапы управления капиталовложениями и модели принятия решений.

Литература: [1, с. 9–33; 60–76].

Тема 2. Методы и показатели оценки экономической эффективности инвестиций и инноваций

Понятия, принципы и методы оценки эффективности инвестиций. Денежные потоки и аннуитеты в оценке эффективности инвестиций. Цена  капитала и обоснование ставки дисконта.

Статическая и динамическая оценка эффективности реальных инвестиций и критерии выбора решений. Внутренняя норма доходности и индекс доходности инвестиций как критерии  выбора инвестиционных решений.

Противоречивость и согласованность критериальных показателей эффективности инвестиций. Сопоставимость проектов по сроку их  действия.

Экономическое обоснование выбора альтернатив инвестирования. Многокритериальный выбор решений. Оценка инвестиций в условиях дефицита финансовых ресурсов и оптимальное размещение инвестиций. Ранжирование инвестиционных решений.

Литература: [2, с. 7–22, 131–144] или [4, с. 1–4, 32–60,  59–77,  84–87], или [10, с. 58–108], или  [12, с. 241–277].

Тема 3. Риски в инвестиционной деятельности

Понятие рисков и их классификация. Инвестиционные риски. Анализ влияния факторов риска и неопределенности на эффективность инвестиций.

Оценка чувствительности проекта. Вероятностные методы и вариация параметров проекта. Учет влияния факторов риска на эффективность проекта путем расчета динамической точки безубыточности.

Литература: [4, с. 99–103] или [11, с. 280–291], или [12, с. 284–310].

Модуль 2. Теория и практические методы управления реальными инвестициями

Тема 4. Экономическая эффективность маркетинговых инноваций

Маркетинговая деятельность и создание нематериальных активов. Актуальность и проблемность оценки затрат в маркетинг. Концепция оценки рентабельности маркетинговых инвестиций (РМИ) по Дж. Ленсколду.

Причинно-следственные связи в системе целей маркетинговой деятельности. Определение индекса доходности маркетинговых инвестиций.

Литература: [7, с. 8 – 12, 16–32, 39–48, 72-94, 140 – 145] или [10, с. 5-7,     32-48].

Тема 5. Реализация управленческих решений в менеджменте реальных инвестиций

Деревья целей, задач, решений в процессе управления  вложением капитала.

Причинно-следственные связи между экономическими показателями – основа построения деревьев решений.

Примеры построения деревьев в процессе управления капиталовложениями.

Литература: [1, с.151–167].

# СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная

1. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб./              В. М. Приймак – К.: Атіка, 2008. – 240 с.

2. Загородний А. Г. Менеджмент реальных инвестиций : учеб. пособие/
А. Г. Загородний, Ю. И. Стадницкий. – К.: О-во Знание, 2000. – 209 с.

3. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций : учеб. пособие /Я. С. Мелкумов. – М.: ВКЦ «ДИС», 1997. – 160 с.

4. Норткотт Д. Принятие  инвестиционных решений : пер. с англ. / под ред.  А. Н. Шохина. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 247 с.

5. Пелихов Е. Ф. Экономическая эффективность инноваций/                     Е. Ф. Пелихов. – Х.: Изд-во НУА, 2005. – 168 с.

6. Пелихов Е. Ф. Эффективность реальных инвестиций: конспект /            Е. Ф. Пелихов – Х.: Изд-во НУА, 2010. – 78 с.

7. Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг: методы повышения прибыльности маркетингових кампаний / Дж. Ленсколд ; пер. с англ. под ред.   В. Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2005. – 272 с.

б) дополнительная

8. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов /               Г. Бирман, З. Шмидт/ пер. с англ. под ред. Л. П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.

9. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер. с англ./ М. Бромвич – М.: ИНФРА, 1996. –  426 с.

10. Дойл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойл ; пер.  
с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 312 с.

11. Крылов Е. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учеб. пособ. / Е. И. Крылов,               В. М. Власова, И. В. Журавкова. –  2-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы   и статистика, 2003. – 608 с.

12. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посіб./ А. П. Дука. –   2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

# 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

# ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Практические задания могут выполняться непосредственно в учебной аудитории либо вне ее. Приводимые ниже многовариантные задачи содержат  30 вариантов индивидуальных заданий. Студент выбирает номер варианта, соответствующий его номеру в списке академической группы. Неверно выбранный вариант задания не засчитывается и не оценивается.

Перед решением задачи на конкретную тему необходимо изучить теоретический материал по теме, используя рекомендуемую либо самостоятельно подобранную литературу, а также приведенные ниже, в приложении А, примеры решения типовых задач.

Краткие методические указания по решению отдельных задач содержат рекомендации по выполнению и оформлению расчетов. Студент может самостоятельно выбирать форму оформления текста практической работы, включая самостоятельно составленные таблицы, рисунки и т. п.

В прил. А методических указаний даны решения типовых задач                     с пояснениями, полезные для углубленного изучения дисциплины                        и последующего формирования навыков самостоятельной расчетно-аналитической деятельности в процессе экономического обоснования инновационно-инвестиционных решений.

Решения типовых задач не следует переписывать в качестве пояснений к контрольной работе. Их можно использовать в качестве опорного конспекта по изучаемой дисциплине.

Задача 1. Определение показателей эффективности

инвестиционного проекта

Определить показатели эффективности инвестиционного проекта                и сделать вывод о целесообразности его внедрения, если разовые инвестиции в проект равны И (тыс. грн), 70% которых идут на создание основных фондов,  средняя норма амортизации которых На = 15%. Ставку налога на прибыль Спр принять по действующим нормативам, а ликвидационную стоимость бизнеса Кликв – равной остаточной стоимости основных фондов. Среднегодовую инфляцию принять равной и = 5%.

В табл. 1.1 приведены исходные данные для расчета прибыльности бизнеса, а прочая информация по вариантам – в табл. 1.2.

## Методические указания

Для решения задачи необходимо владеть методом расчета денежного потока t-го года ДПt, а также методом дисконтирования, изложенными в любом учебнике по инвестициям или инвестиционному анализу.

ДПt = Прч t + Аt + К ликв T   – И0,				(1.1)

где Пр ч t – чистая прибыль t-го года;

А t – амортизация в t-м году;

КликвT – ликвидационная стоимость проекта, равная остаточной стоимости основных производственных фондов в конце расчетного периода Т;

И0 –  разовые инвестиции (или капиталовложения) в условном «нулевом» году.

Амортизационные отчисления определяют по действующим в Украине методам амортизации (равномерный, ускоренный и др.). Если специально не указано, следует применить равномерный метод амортизации как самый простой.

Чистый денежный поток как показатель эффективности проекта находят   с помощью метода дисконтирования:

ЧДП=t=1t=ТДПtkдкt−Ио,                                                  (1.2)

где k д t  – коэффициент дисконтирования денежных потоков (доходов) t-го года;

Т – инвестиционный цикл, лет;

Ио – разовые инвестиции.

Расчет экономических показателей рекомендуется привести в табл. 1.3.

Таблица 1.1

Исходные данные

| Показатели и единицы измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цена изделия Ц1, грн/шт. Себестоимость изделия С1, грн/шт. Объем продажи N, шт/год | 60 40 3000 | 60 38 4000 | 50 35 3800 | 40 33 3500 | 35 30 2200 |

Таблица 1.2

Данные для расчета показателей эффективности по вариантам

| Номер варианта | Инвестиции И, тыс. грн | Ставка дисконта Е, % |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 12 |
|  | 120 | 15 |
|  | 150 | 18 |
|  | 180 | 20 |
|  | 200 | 24 |
|  | 50 | 13 |
|  | 75 | 19 |
|  | 100 | 21 |
|  | 120 | 25 |
|  | 160 | 10 |
|  | 180 | 18 |
|  | 200 | 15 |
|  | 60 | 11 |
|  | 80 | 14 |
|  | 110 | 16 |
|  | 130 | 21 |
|  | 170 | 23 |
|  | 40 | 15 |
|  | 70 | 20 |
|  | 90 | 18 |
|  | 115 | 22 |
|  | 135 | 26 |
|  | 160 | 18 |
|  | 50 | 15 |
|  | 70 | 24 |
|  | 90 | 26 |
|  | 105 | 12 |
|  | 125 | 18 |
|  | 145 | 22 |
|  | 140 | 12 |

Таблица 1.3

Расчет ЧДП проекта

| Показатели и единицы измерения | Формула расчета | Годы (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Инвестиции И, тыс. грн | Заданы | -Ио | – | – | – | – | – |
| 2. Стоимость основных фондов, тыс. грн | К = 0,7Ио |  |  |  |  |  |  |
| 3. Остаточная стоимость основных фондов Кост, тыс. грн | К ост = К – А |  |  |  |  |  |  |
| 4. Годовая амортизация А, тыс. грн | А= Косн∗НА100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Прибыль от реализации Пр, тыс. грн | П р= (Ц1–С1) N |  |  |  |  |  |  |
| 6. Чистая прибыль Прч, тыс. грн | Прч=Пр(1−Снал100) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Денежный поток t-го года ДП t, тыс. грн | ДП t= Пр ч t+А t+ + К ликв T |  |  |  |  |  |  |
| 8. Коэффициент дисконтирования | k д t | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 9. Дисконтированный денежный поток | ДДП t = ДП t · k д t | -Ио |  |  |  |  |  |
| 10. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | ЧПД = ΣДДПt – Ио | -Ио |  |  |  |  |  |

По результатам выполненных в табл. 1.3 расчетов делают вывод об эффективности проекта, а также определяют (методом подбора) срок его окупаемости Ток.д , среднегодовую прибыльность инвестиций R и строят график изменения ЧДП по годам инвестиционного цикла.

R=1nПрчiТ·И·  · 100%,					(1.3)

где Т –  инвестиционный цикл проекта (в данном проекте Т = 5 лет).

При расчетах срока окупаемости инвестиций следует иметь в виду, что  для неравномерных по годам дисконтированных денежных потоков формула расчета срока окупаемости по значениям среднегодового денежного потока дает значительные погрешности. Срок окупаемости с учетом фактора времени Ток.д необходимо определять более точным методом –  так называемым методом накопленных сумм возврата капитала (некоторые авторы его называют методом подбора).

Ток=n+И0−1nДДПtДДПn+1,                                      (1.4)

где  n – целое число лет, после которого суммарный дисконтированный денежный поток изменяет знак с отрицательного на положительный;

Ио – разовые инвестиции на реализацию проекта;

ДДПt   – дисконтированный денежный поток t – го года.

Ставка дисконта с учетом инфляции Еинф определяется по формуле 
Фишера:

1+Еинф = (1 + Е ) (1 + и ) = 1 + Е + и + Е · и.				(1.5)

Если значения Е, и достаточно малы, то произведением Е·и  пренебрегают ввиду его малости. Тогда  Еинф  =  Е + и.

Задача  2. Экономическое обоснование выбора вида бизнеса

Инвестор имеет возможность вложить капитал К в различные сферы 
бизнеса:

1) в инвестиционный проект, обеспечивающий ежегодный доход (денежный поток) ДП1;

2)  положить деньги в банк под р процентов годовых;

3) купить акции успешно работающего предприятия, по которым выплачиваются дивиденды (Див) от номинала акции. Рыночная цена акций к моменту продажи возрастет на 65%.

Порекомендуйте наиболее выгодную сферу вложения капитала при заданных в табл. 2.1 исходных данных.

# Методические указания

Выгодный и наиболее предпочтительный вид бизнеса устанавливают по критериям: ЧДП  >  0; ЧДП  →  max.

Следует применить методы расчета ЧДП, изложенные в любом учебнике по инвестиционной деятельности.

Внесение денежных средств на депозит (банковский вклад) может сопровождаться ежегодным получением (снятием со счета) процентов либо капитализацией дохода. Желательно рассмотреть оба варианта.

Таблица 2.1

Исходные данные

| Номер вари-анта | Имеющийся капитал К, тыс. грн | Ежегодный доход ДП1, тыс. грн | Банковский процент р, % годовых | Дивиденды по акциям Див, % | Расчетный период Т, лет | Ставка дисконта Е, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 30 | 18 | 12 | 5 | 12 |
|  | 200 | 50 | 16 | 10 | 6 | 15 |
|  | 300 | 60 | 17 | 14 | 7 | 18 |
|  | 400 | 120 | 15 | 16 | 4 | 20 |
|  | 500 | 135 | 18 | 15 | 5 | 24 |
|  | 150 | 40 | 19 | 10 | 6 | 28 |
|  | 250 | 55 | 17 | 12 | 7 | 32 |
|  | 350 | 100 | 20 | 14 | 4 | 10 |
|  | 450 | 120 | 15 | 20 | 5 | 14 |
|  | 550 | 130 | 19 | 18 | 6 | 18 |
|  | 120 | 30 | 18 | 15 | 7 | 22 |
|  | 180 | 90 | 19 | 10 | 4 | 26 |
|  | 220 | 70 | 20 | 14 | 5 | 30 |
|  | 280 | 60 | 18 | 16 | 6 | 12 |
|  | 320 | 50 | 20 | 12 | 7 | 15 |
|  | 380 | 130 | 15 | 18 | 4 | 18 |
|  | 420 | 100 | 18 | 15 | 5 | 20 |
|  | 480 | 90 | 16 | 10 | 6 | 24 |
|  | 110 | 25 | 15 | 12 | 7 | 28 |
|  | 190 | 70 | 19 | 14 | 4 | 32 |
|  | 230 | 60 | 15 | 20 | 5 | 10 |
|  | 280 | 75 | 18 | 14 | 6 | 14 |
|  | 250 | 50 | 17 | 15 | 7 | 18 |
|  | 330 | 120 | 16 | 10 | 4 | 22 |
|  | 430 | 100 | 19 | 16 | 5 | 26 |
|  | 530 | 110 | 15 | 14 | 6 | 30 |
|  | 140 | 30 | 20 | 15 | 7 | 12 |
|  | 240 | 90 | 17 | 14 | 4 | 15 |
|  | 340 | 100 | 20 | 15 | 5 | 18 |
|  | 440 | 80 | 18 | 10 | 7 | 20 |

При решении задачи следует учесть, что по окончании расчетного периода акции продаются, а их рыночная стоимость представляет собой приток денежных средств в отличие от их оттока, представляющего собой затраты капитала в нулевом (условном) году.

Для наглядности рекомендуется составить график движения денежных потоков с указанием их знаков и сумм по годам цикла. Например, помещение капитала на депозит сроком на 5 лет, с ежегодным снятием процентов по вкладу Деп, графически изображается следующим образом:

К

–К            Деп1             Деп 2         Деп 3           Деп 4        Деп 5

.

0                1               2                3                4                 5

Аналогично, процесс приобретения акций и ежегодного получения дивидендов по ним Див имеет вид:

Крын

–К            Див1             Див 2         Див 3           Див 4        Див 5

.

0                1               2                3                4                 5

На последнем рисунке Крын – рыночная цена акций в конце расчетного периода.

Задача 3. Расчет внутренней нормы доходности

Используя метод интерполирования, определить показатель внутренней нормы доходности (ВНД) для проекта, рассчитанного на Т лет, требующего инвестиции в размере Ио, млн. грн, и генерирующего по годам цикла денежные потоки, заданные в табл. 3.1. Выгодно ли внедрение проекта, если для его внедрения инвестиции берутся в кредит под р процентов годовых?

Таблица 3.1

Исходные данные

| Номер вариан-та | р, % | Ио, млн. грн | Денежный поток по годам цикла |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 20 | 5 | – | 1,2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 |
|  | 30 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | – |
|  | 25 | 6 | – | 1,5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 |
|  | 28 | 2 | 0,2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | – | – |
|  | 20 | 15 | 6 | 14 | 12 | 10 | – | – | – |
|  | 18 | 30 | 5 | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 | 10 |
|  | 22 | 40 | 15 | 22 | 28 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|  | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 1,5 |
|  | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | – |
|  | 20 | 27 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|  | 24 | 6 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | – |
|  | 17 | 45 | – | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
|  | 22 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | – |
|  | 26 | 9 | – | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 |
|  | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – |
|  | 24 | 32 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | – |
|  | 18 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | – | – |
|  | 28 | 23 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | – |
|  | 21 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 25 | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 20 | 32 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
|  | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | – | – | – |
|  | 21 | 24 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | – | – |
|  | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|  | 24 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | – |
|  | 28 | 12 | – | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 |

# Методические указания

Расчет ВНД выполняют методом последовательных приближений, произвольно задавая значения ставки дисконта Е так, чтобы одной из ставок соответствовало положительное значение ЧДП, а другой – отрицательное, т. е. ЧДП должен изменять знак в некотором диапазоне значений – от Е1 до Е2. При этом, чем меньше диапазон D Е = Е2 – Е1, тем больше точность расчета.

Расчет различных значений ЧДП по известной формуле можно выполнить в текстовой форме  либо в табличном виде (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Расчет ЧДП

| Год t | Денежный поток ДПt, млн. грн | Расчет 1 |  | Расчет 2 |  | Расчет 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k д t | ЧДПt | kд t | ЧДПt | kд t | ЧДПt |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  |  |

Окончательно ВНД определяем, используя формулу интерполирования:

ВНД=Е1+ЧДП1ЧДП1−ЧДП2(Е2−Е1),				(3.1)

где Е1 – значение ставки дисконта, при которой ЧДП положителен (ЧДП1 >  0);

Е2 – значение ставки дисконта, при которой ЧДП отрицателен (ЧДП2  <  0).

Сравнивая полученные значения ВНД со ссудным процентом (р), делают вывод о целесообразности взятия кредита.

Задача 4. Выбор экономически эффективного проекта из двух конкурирующих

Определить показатели экономической эффективности проектов        (ЧДП, индекс доходности ИД, среднегодовой доход Дохср, внутреннюю норму доходности ВНД, Ток.д) и выбрать более эффективный проект, если известны (табл. 4.1) графики движения денежных потоков (тыс. грн).

Методические указания

Индекс доходности – это относительный показатель эффективности инвестиций. При ЧДП  > 0  ИД  > 1, а при ЧДП  < 0  ИД  < 1. Среднегодовой доход в процентах определяем как среднеарифметическую величину:

Дохср =  [(ИД – 1)/Т]· 100%.                                       (4.1)

Сопоставляя полученные в результате расчетов показатели экономической эффективности инвестиций, делают вывод об экономических преимуществах одного проекта над другим.

Примечание: при расчете срока окупаемости вид денежного потока не принимается во внимание, т. е. все денежные потоки дисконтируются на общем основании.

Таблица 4.1

Генерируемые проектами денежные потоки, тыс. грн

| Номер варианта | Проект 1 |  | Проект 2 |  | Т, лет | Ставка дисконта Е,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ио | ДП | Ио | ДП |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 200 150 200 150 300 250 330 280 200 240 180 140 190 150 240 300 180 140 100 270 220 160 130 280 200 190 230 200 300 400 | 100 100 150 80 180 200 170 250 140 150 90 100 160 200 160 240 100 90 70 130 110 90 120 180 140 100 120 180 190 120 | 100 200 100 300 250 170 150 200 120 100 250 270 90 210 170 180 230 280 200 160 140 310 270 100 80 220 300 100 160 150 | 80 90 75 100 200 350 90 180 190 65 70 90 100 200 130 100 190 160 140 120 90 130 180 90 90 110 200 90 130 100 | 5 4 4 5 4 6 7 4 5 6 7 6 5 4 5 6 7 6 4 5 6 7 4 5 6 7 6 5 4 7 | 15 12 20 12 24 20 18 26 30 16 20 24 26 30 18 16 24 20 22 14 18 20 28 30 25 19 28 16 18 24 |

# Задача  5. Построение профиля проекта

Используя метод дисконтирования аннуитетов, построить профили трех инвестиционных проектов, если известны требуемые для реализации проектов инвестиции И, генерируемые ими ежегодные  денежные потоки ДПt, а также инвестиционный цикл Т (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Исходные данные по вариантам

| Но- мер вари- анта | Проект А |  |  | Проект B |  |  | Проект С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ио, млн. грн | ДПt млн. грн | Т, лет | Ио, млн. грн | ДПt млн. грн | Т, лет | Ио, млн. грн | ДПt млн. грн | Т, лет |
|  | 50 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 4 | 7 |
|  | 15 | 6 | 4 | 20 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 |
|  | 20 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 |
|  | 25 | 10 | 6 | 20 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 |
|  | 5 | 2 | 7 | 25 | 7 | 5 | 20 | 6 | 7 |
|  | 35 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 50 | 18 | 5 |
|  | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 |
|  | 12 | 4 | 6 | 25 | 8 | 7 | 18 | 4 | 7 |
|  | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 |
|  | 10 | 12 | 2 | 28 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 |
|  | 35 | 7 | 7 | 22 | 7 | 7 | 14 | 5 | 5 |
|  | 40 | 12 | 5 | 20 | 9 | 5 | 15 | 14 | 3 |
|  | 60 | 30 | 4 | 30 | 17 | 3 | 20 | 5 | 7 |
|  | 32 | 9 | 6 | 40 | 20 | 3 | 10 | 7 | 4 |
|  | 26 | 9 | 5 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 6 |
|  | 18 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 20 | 4 | 8 |
|  | 70 | 15 | 7 | 30 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 |
|  | 100 | 28 | 9 | 20 | 12 | 4 | 40 | 20 | 5 |
|  | 150 | 100 | 4 | 50 | 30 | 4 | 250 | 50 | 7 |
|  | 120 | 80 | 3 | 40 | 20 | 5 | 20 | 16 | 3 |
|  | 80 | 20 | 7 | 10 | 5 | 4 | 40 | 14 | 5 |
|  | 50 | 30 | 4 | 45 | 10 | 7 | 20 | 25 | 3 |
|  | 20 | 10 | 5 | 100 | 40 | 4 | 60 | 16 | 7 |

Продолжение таблицы  5.1

|  | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 15 | 5 | 30 | 20 | 3 | 25 | 10 | 7 |
|  | 45 | 30 | 4 | 40 | 50 | 3 | 30 | 15 | 7 |
|  | 60 | 20 | 6 | 40 | 15 | 7 | 50 | 10 | 9 |
|  | 70 | 30 | 5 | 70 | 25 | 4 | 100 | 35 | 7 |
|  | 40 | 15 | 6 | 30 | 15 | 4 | 50 | 30 | 3 |
|  | 33 | 20 | 5 | 25 | 20 | 3 | 40 | 18 | 5 |

Методические указания

Профиль инвестиционного проекта представляет собой зависимость ЧДП от ставки дисконта Е. Ставки дисконта задаются произвольно (0%, 10%, 20% и т. д.). Для принятых значений Е и периода Т из финансовых таблиц находят значения текущей стоимости аннуитета kд.ан (приложение Б).

Показатель ЧДП определяют по формуле: ЧДП = ДП t  kд.ан – И о.

Для построения профиля проекта составляют вспомогательную таблицу (табл. 5.2). Все профили проектов совмещают на одном графике с целью  сопоставления показателей эффективности проектов.

Таблица 5.2

Определение координат точек для построения профиля проектов

| Проект А |  | Проект B |  | Проект С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | ЧДП | Е | ЧДП | Е | ЧДП |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |

Профиль проекта строят в координатной сетке (рис. 5.1). По результатам построения делают вывод о предпочтительности каждого проекта и причинах этой предпочтительности.

Задача  6. Очередность внедрения инновационно-инвестиционных решений

Предприятие намерено финансировать группу организационно-технических мероприятий (ОТМ) для развития производства. По критерию максимума эффективности дополнительных капиталовложений обосновать очередность внедрения ОТМ, если известны данные о внедряемых мероприятиях (табл. 6.1 и 6.2 ).

| ЧДП, млн. грн | 40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 10 0 |  |  |  |  |  |
|  | –10 |  |  |  |  |  |
|  | –20 |  |  |  |  |  |

0            10            20           30            40            50

Ставка дисконта  Е, %

Рис. 5.1.  Профили проектов
	Условные обозначения: 1 – проект «А»; 2 – проект «В»; 3 – проект «С».

Таблица 6.1

Характеристика мероприятий

| Номер ОТМ i | Потребный капитал Кi, тыс. грн | Снижение текущих затрат DСi, тыс. грн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | из табл. 6.2 0 12,4 24,0 8,7 12,9 0 16,8 15,0 12,4 0 7 19,6 29,0 23,6 91,0 31 0 15,3 из табл. 6.2 36,3 39,5 4,8 0 16,6 | из табл. 6.2 1,4 8,9 6,0 9,1 10,2 4,2 10,4 9,4 13,7 10,5 3,7 18,3 7,3 8,1 83,0 18 2,2 14,5 из табл. 6.2 13,7 10,4 2,4 2,1 17,8 |

Таблица 6.2

Дополнительная информация по вариантам

| Номер вари-анта | Мероприятие 1 |  | Мероприятие 20 |  | Сумма располагае- мого капитала Кj , тыс. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кi , тыс. грн | DСi, тыс. грн | Кi , тыс. грн | DСi , тыс. грн |  |
|  | 7 | 10,5 | 15,6 | 9,2 | 350 |
|  | 8 | 5 | 4,3 | 9,9 | 270 |
|  | 25,5 | 18,1 | 16,4 | 8,8 | 320 |
|  | 31 | 18 | 32,5 | 19,6 | 300 |
|  | 9,2 | 12,6 | 40,0 | 7,8 | 290 |
|  | 5,4 | 2,9 | 40,0 | 92,0 | 400 |
|  | 7,8 | 10,2 | 4,8 | 7,7 | 250 |
|  | 8,3 | 4,8 | 8,2 | 10,5 | 310 |
|  | 10,3 | 18,8 | 9,4 | 11,2 | 280 |
|  | 6,7 | 10,2 | 9,9 | 5,6 | 360 |
|  | 5,2 | 1,9 | 7,8 | 9,4 | 230 |
|  | 15,2 | 10,3 | 6,2 | 12,5 | 370 |
|  | 14,5 | 20,1 | 6,5 | 7,7 | 260 |
|  | 6,8 | 12,4 | 5,3 | 4,9 | 355 |
|  | 3,3 | 2,9 | 5,0 | 7,4 | 240 |
|  | 3,7 | 4,6 | 12,5 | 8,6 | 330 |
|  | 18,3 | 24,2 | 9,3 | 9,9 | 290 |
|  | 8,8 | 7,3 | 8,3 | 12,7 | 285 |
|  | 9,2 | 4,9 | 6,5 | 10,2 | 410 |
|  | 12,6 | 8,7 | 6,6 | 5,5 | 335 |
|  | 9,9 | 12,4 | 4,2 | 3,3 | 275 |
|  | 3,2 | 6,5 | 4,4 | 7,9 | 270 |
|  | 8,8 | 5,4 | 16,8 | 20,6 | 210 |
|  | 15,6 | 12,7 | 12,3 | 24,2 | 405 |
|  | 14,9 | 15,0 | 7,7 | 9,8 | 325 |
|  | 7,4 | 7,7 | 7,0 | 15,4 | 285 |
|  | 4,6 | 8,2 | 1,1 | 2,9 | 260 |
|  | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 300 |
|  | 2,9 | 4,8 | 4,0 | 6,5 | 240 |
|  | 2,5 | 5,9 | 8,8 | 9,9 | 295 |

# Методические указания

Очередность внедрения инновационно-инвестиционных решений устанавливают методом их ранжирования по одному из известных критериев выбора: прибыльности (рентабельности), чистому денежному потоку, индексу доходности, внутренней нормы доходности, сроку окупаемости.

В данной задаче упорядочение решений путем присвоения им рангов  выполняют на основании учетной оценки, по мере убывания рентабельности мероприятий (Ri = DСi/Кi).  При этом в начале внедряются решения, не требующие капиталовложений. Набор решений заканчивается при выполнении заданных условий, по результатам расчетов делают выводы о необходимом количестве внедряемых решений и их последовательности (см. прил. А).

Расчеты рекомендуется выполнить в виде табл. 6.3.

Таблица 6.3

Ранжирование и набор решений

| Порядковый номер внедряемых ОТМ i | Эффективность мероприятия, Ri | Номера мероприятий в порядке внедрения, j | Необходи-мый капитал (из табл. 6.1) Кj ,тыс. грн | Необходимый капитал, накопленный итогом åК j, тыс. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 и т. д. |  |  |  |  |

# Задача 7. Анализ чувствительности проекта

Определить, какой из двух названных параметров инновационного проекта критичнее, если известны сумма инвестиций И, цена капитала ЦК, инвестиционный цикл Т = 5 лет, ставка налога на прибыль Спр = 21%. Прочие данные заданы в табл. 7.1 и 7.2.

Таблица 7.1

Исходные данные

| Год t | Отпускная цена изделия Ц1 t, грн / шт. | Себестоимость изделия С1 t, грн / шт. | Объем продаж Nt , шт./ год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 500 520 500 450 400 | 200 190 180 180 180 | 2000 4000 5500 5000 3000 |

Таблица 7.2

Данные по вариантам

| Номер варианта | Факторы-аргументы |  |  | Инвестиции И, млн. грн | Цена капитала ЦК, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N, C |  |  | 0,7 | 28 |  |
|  | Ц, С |  |  | 0,8 | 26 |  |
|  | N, Т |  |  | 1,0 | 24 |  |
|  | C, Ц |  |  | 1,2 | 20 |  |
|  | С, Ц |  |  | 1,6 | 18 |  |
|  | Ц, N |  |  | 1,8 | 15 |  |
|  | Ц, C |  |  | 1,4 | 18 |  |
|  | Ц, N |  |  | 1,6 | 20 |  |
|  | Ц, Т |  |  | 1,3 | 24 |  |
|  | С, Ц |  |  | 1,8 | 26 |  |
|  | C, N |  |  | 1,3 | 28 |  |
|  | С, Т |  |  | 0,9 | 26 |  |
|  | C, N |  |  | 1,2 | 24 |  |
|  | С, Ц |  |  | 0,9 | 22 |  |
|  | Ц, Т |  |  | 1,2 | 18 |  |
|  | С, N |  |  | 1,4 | 15 |  |
|  | С, Ц |  |  | 1,1 | 20 |  |
|  | N, Ц |  |  | 1,0 | 24 |  |
|  | Ц, N |  |  | 0,7 | 26 |  |
|  | Ц, С |  |  | 0,8 | 28 |  |
|  | С, N |  |  | 0,6 | 24 |  |
|  | С, Ц |  |  | 0,4 | 26 |  |
|  | С, N |  |  | 0,9 | 30 |  |
|  | Ц, N |  |  | 0,8 | 28 |  |
|  | С, N |  |  | 1,2 | 24 |  |
|  |  | Ц,C | 0,9 |  |  | 20 |
|  |  | N, С | 1,1 |  |  | 25 |
|  |  | N, Ц | 0,5 |  |  | 28 |
|  |  | N, Т | 0,8 |  |  | 24 |
|  |  | Ц, Т | 0,7 |  |  | 22 |

# Методические указания

Чувствительность проекта определяют с целью выявления так называемых критических параметров, в наибольшей мере влияющих на изменение результирующего показателя эффективности проекта (ЧДП, ВНД или другие).

Чувствительность проекта оценивают в следующем порядке:

1) определяют значение результирующего показателя (ЧДП) при известных исходных данных, т. е. при так называемом базовом сценарии;

2) заданному фактору-аргументу fi дается положительное или отрицательное приращение (например, ± 10%). Определяют новое значение ЧДПi и его прирост (DЧДПi);

3) находят параметр эластичности функции к приросту i-го фактора-аргумента:

Эi = ΔЧДПiΔfi,					       (7.1)

где DЧДПi – прирост ЧДП при изменении i-го фактора-аргумента по сравнению с базовым значением, выраженный в процентах;

D f i – прирост фактора-аргумента, %.

Положительная эластичность (Эi > 0) соответствует опережающему росту функции по сравнению с фактором-аргументом, а отрицательная (Эi < 0), наоборот, – опережающему росту фактора-аргумента по сравнению                     с функцией.

Если при равных значениях изменений факторов-аргументов (как              в положительную, так и в отрицательную сторону) эластичность Эi остается неизменной, зависимость функции от аргумента – линейная. Неравенство эластичностей при указанных условиях говорит о нелинейной зависимости функции от аргумента. 	Результаты расчетов вносятся во вспомогательную таблицу (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Определение уровня эластичности функции

| Фактораргу-мент, едини-цы изме-рения | Базовое значе-ние фактора | Базовый ЧДП | Изменение фактора |  | Новое значение ЧДП |  | Эластич-ность ЧДП Эi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относи-тельное, % | новое значе-ние фактора | тыс. грн | про-цент изме- нения |  |

По результатам расчетов, произведенных в таблице 7.3, строят так называемую крестообразную диаграмму (рис. 7.1).

ЧДП,

%

Эi >  0

100

Эi  <  0

0                      50                    100

f i ,  %

Рис. 7.1.  График чувствительности функции к изменению аргументов

# Задача 8. Определение критического объема продаж

Определить критическое значение объема продаж (принимается равным по годам инвестиционного цикла), ниже которого инвестиционный проект будет неэффективным, если:

– инвестиции в проект И, тыс. грн, в том числе капиталовложения              в основные фонды Косн, тыс. грн; 
          – цена изделия Ц1, грн / шт.;
          – себестоимость изделия С1, грн / шт.;

– ставка налога на прибыль Снал = 23%;

–  инвестиционный цикл Т = 3 года;

– норма амортизации основных фондов На = 15%; амортизация – ускоренная; ликвидационную стоимость проекта принять равной нулю;

– ставка дисконта Е, %.

Исходные данные по вариантам заданы в табл. 8.1.

### Методические указания

Исходным для решения задачи является уравнение безубыточности проекта (ЧДП = 0), которое составляется в развернутом виде и решается относительно значения N. Предварительно следует определить суммарную текущую стоимость амортизационных отчислений, изменяющихся по годам инвестиционного цикла, с учетом фактора времени. Прочие технико-экономические показатели неизменны по годам, поэтому при дисконтировании годовой чистой прибыли можно применять метод дисконтирования аннуитета.

Таблица 8.1

Исходные данные по вариантам

| Но-мер вари-анта | Инвести-ции И, тыс. грн | Удельный вес основного капитала Уосн , % | Цена изделия Ц1, грн/шт. | Себестои-мость изделия С1, грн/шт. | Ставка дисконта Е, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 75 | 240 | 130 | 12 |
|  | 200 | 70 | 420 | 300 | 15 |
|  | 300 | 65 | 360 | 220 | 18 |
|  | 400 | 60 | 180 | 70 | 20 |
|  | 500 | 50 | 290 | 160 | 24 |
|  | 150 | 72 | 195 | 75 | 12 |
|  | 250 | 64 | 220 | 80 | 15 |
|  | 350 | 55 | 210 | 90 | 18 |
|  | 450 | 78 | 195 | 85 | 22 |
|  | 550 | 67 | 240 | 120 | 24 |
|  | 270 | 52 | 310 | 170 | 10 |
|  | 190 | 73 | 390 | 230 | 12 |
|  | 430 | 75 | 300 | 180 | 14 |
|  | 520 | 64 | 210 | 120 | 16 |
|  | 580 | 55 | 500 | 360 | 21 |
|  | 660 | 62 | 400 | 220 | 25 |
|  | 700 | 71 | 440 | 310 | 12 |
|  | 130 | 80 | 330 | 195 | 15 |
|  | 180 | 65 | 300 | 160 | 18 |
|  | 230 | 58 | 260 | 110 | 22 |
|  | 280 | 63 | 390 | 220 | 24 |
|  | 320 | 74 | 400 | 270 | 20 |
|  | 410 | 77 | 460 | 300 | 18 |
|  | 530 | 72 | 420 | 340 | 15 |
|  | 610 | 65 | 480 | 390 | 12 |
|  | 360 | 60 | 510 | 400 | 10 |
|  | 490 | 70 | 190 | 120 | 22 |
|  | 550 | 58 | 300 | 150 | 24 |
|  | 340 | 69 | 360 | 180 | 12 |
|  | 270 | 75 | 340 | 200 | 15 |

# Задача  9. Обоснование выбора варианта финансирования

Предприятие выбирает один из методов финансирования: купить оборудование стоимостью К или приобрести его на условиях долгосрочной аренды (лизинга). Договор финансового лизинга заключается на определенный период с правом выкупа имущества по остаточной стоимости. Применяется ускоренная амортизация (начисление – раз в год), норма амортизации На = 15%. Необходимо обосновать выбор инвестиционного решения, если:

– лизингодателю выплачивается аванс Ав (процент от стоимости оборудования);

– комиссионные вознаграждения лизингодателю принять равными            В = 7,3% от стоимости объекта лизинга;

– прочие показатели заданы в табл. 9.1.

Определить: срок действия договора о лизинге, по истечении которого оборудование может быть выкуплено по остаточной его стоимости, а также лизинговые платежи по годам расчетного периода.

Обосновать более выгодный для лизингополучателя вид лизинга по критерию минимума текущей стоимости лизинговой сделки, если лизингодатель предлагает альтернативный способ оплаты: Ав = 50% от стоимости объекта, льготы (отсрочку) по выплатам на 2 года с последующей ежегодной суммой платежей в течение t = 5 лет равными долями по 5% от стоимости оборудования, а затем выкупом его по остаточной стоимости.

Представить в графической форме потоки платежей по вариантам.

Сделать обоснованные выводы по результатам расчетов.

Методические указания

Финансовый лизинг – это договор, в результате заключения которого лизингополучатель получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, за который амортизируется не менее 60% стоимости лизингового имущества. По окончании договора объект лизинга выкупается по остаточной стоимости. 	При оперативном лизинге лизингополучатель получает в платное пользование объект лизинга на срок, за который амортизируется менее 90% стоимости объекта лизинга и по окончании договора объект лизинга возвращается лизингодателю.

Существует два метода определения лизинговых платежей:

- для расчета себестоимости, прибыли и налогов; он выполняется           в каждом году (квартале) в виде сметы фактических затрат;

- на основе расчета финансовых (денежных) потоков с применением методов выбора инвестиционных решений.

За пользование объектом лизинга лизингополучатель вносит периодические лизинговые платежи ЛП, которые включают такие слагаемые:

ЛП = А + Кр + Кв,					(9.1)

где А – амортизационные отчисления;

Кр – платежи за кредит;

Кв – комиссионные вознаграждения.

Таблица 9.1

Исходные данные по вариантам

| Номер варианта | Балансовая стоимость оборудования К, тыс. грн | Авансовый платеж, Ав , % | Проценты за кредит Пкр, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 15 | 24 |
| 2 | 100 | 30 | 20 |
| 3 | 150 | 20 | 18 |
| 4 | 200 | 30 | 15 |
| 5 | 230 | 20 | 12 |
| 6 | 80 | 10 | 4 |
| 7 | 160 | 15 | 24 |
| 8 | 220 | 20 | 20 |
| 9 | 270 | 25 | 18 |
| 10 | 130 | 30 | 15 |
| 11 | 180 | 15 | 12 |
| 12 | 200 | 10 | 4 |
| 13 | 240 | 25 | 24 |
| 14 | 70 | 15 | 20 |
| 15 | 120 | 30 | 18 |
| 16 | 200 | 10 | 15 |
| 17 | 240 | 15 | 12 |
| 18 | 150 | 20 | 4 |
| 19 | 90 | 25 | 24 |
| 20 | 140 | 30 | 20 |
| 21 | 180 | 20 | 18 |
| 22 | 230 | 15 | 15 |
| 23 | 160 | 10 | 12 |
| 24 | 100 | 25 | 4 |
| 25 | 210 | 30 | 24 |
| 26 | 250 | 10 | 20 |
| 27 | 200 | 15 | 18 |
| 28 | 130 | 20 | 15 |
| 29 | 100 | 25 | 12 |
| 30 | 150 | 30 | 4 |

Таблица 9.2

Расчет лизинговых платежей

| Год t | Годовая аморти-зация Аt, тыс. грн/год | Остаточная стоимость |  |  | Платежи за кредит Кр, тыс. грн | Лизинговый платеж ЛП = = А+Кр+Кв, тыс. грн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на начало года Кнач, тыс. грн | на конец года |  |  |  |
|  |  |  | Ккон, тыс. грн | Процент от стоимости объекта, % |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |

Ежегодные выплаты процентов за кредит осуществляются от суммы среднегодовой остаточной стоимости оборудования Кср :

Кр=Кнач+Ккон2⋅Пкр100,					(9.2)

где Кнач – остаточная стоимость на начало года;

Ккон – остаточная стоимость на конец года.

Расчеты лизинговых платежей рекомендуется свести в табл. 9.2,  а выбор варианта лизинга – в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Расчет текущей стоимости лизинговых платежей, тыс. грн

| Год t | Коэффи-циент дисконти-рования kдt | Базовый вариант |  |  | Альтернативный вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛПt | ЛПt kдt | накоплен-ным итогом åЛПt kдt | ЛПt | ЛПt kдt | Накоплен-ным итогом å ЛПt kдt |
| 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |

Задача  10. Купить или арендовать?

Определить, что выгоднее – купить технологическое оборудование стоимостью К или взять его в аренду на следующих условиях:

– внести авансовый платеж Ав, а затем погасить стоимость оборудования в течение срока аренды Т лет;

– ежегодные платежи арендодателя за предоставленную услугу принять равными Пл = 14% от стоимости оборудования;

– банковский (ссудный) процент – p;

– среднегодовая инфляция i = 5%.

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 10.1.

Таблица 10.1

Исходные данные

| Номер варианта | К, тыс. грн | Ав, % | Т, лет | р, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 20 | 4 | 18 |
|  | 100 | 25 | 5 | 24 |
|  | 500 | 10 | 3 | 15 |
|  | 700 | 20 | 4 | 12 |
|  | 400 | 15 | 5 | 17 |
|  | 300 | 12 | 4 | 18 |
|  | 220 | 15 | 3 | 20 |
|  | 380 | 20 | 5 | 15 |
|  | 250 | 15 | 4 | 24 |
|  | 200 | 10 | 3 | 30 |
|  | 140 | 20 | 3 | 12 |
|  | 270 | 15 | 4 | 18 |
|  | 210 | 10 | 5 | 15 |
|  | 330 | 20 | 4 | 12 |
|  | 290 | 12 | 3 | 18 |
|  | 80 | 15 | 4 | 24 |
|  | 120 | 18 | 5 | 15 |
|  | 230 | 20 | 4 | 12 |
|  | 300 | 25 | 3 | 17 |
|  | 140 | 10 | 4 | 18 |
|  | 250 | 15 | 5 | 20 |
|  | 180 | 20 | 4 | 15 |
|  | 220 | 25 | 3 | 24 |
|  | 360 | 10 | 4 | 30 |
|  | 400 | 15 | 5 | 12 |
|  | 520 | 20 | 4 | 18 |
|  | 430 | 25 | 3 | 15 |
|  | 560 | 10 | 3 | 12 |
|  | 670 | 15 | 4 | 24 |
|  | 800 | 20 | 5 | 15 |

# Методические указания

Авансовый платеж рекомендуется отнести к оттоку денежных средств 
в нулевом году. В каждом году срока аренды арендатор вносит сумму погашения Пt=K−AвТ, а также годовые платежи за услугу Плt, т. е. платежи      с учетом фактора времени составляют:

Σ ДДП t = (П t + Пл t) k д. ан. ,					(10.1)

где kд. ан. – коэффициент дисконтирования аннуитета, соответствующий значениям Т, р, i.

Решение «купить или арендовать?» определяют сопоставлением цены оборудования с суммой дисконтированных платежей.

# 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Общее и различия между инвестиционным менеджментом и менеджментом реальных инвестиций. Какие функции управления присущи этим видам менеджмента?

2. Охарактеризуйте объект и предмет дисциплины «Менеджмент реальных инвестиций».

3. Виды инвестиций. Чем реальные инвестиции отличаются от других?

4. Реальные инвестиции и капиталовложения – это одно и то же?

5. Соизмерение результатов и затрат при оценке экономической эффективности инвестиций. Приведите примеры такого сравнения.

6. Назовите виды экономической эффективности в зависимости от уровня ее оценки. По Вашему мнению, есть ли необходимость на уровне предприятия оценивать народнохозяйственную эффективность вложения капитала?

7. Принципы оценки экономической эффективности инвестиций и принимаемые при этом допущения. Раскройте смысл этих принципов.

8. Упрощения, принимаемые в процессе  расчетов эффективности инвестиций на основе финансовых показателей оценки.

9. Чем денежный поток (ДП) отличается от прибыли как оценочного показателя? Раскройте слагаемые ДП и методы их определения.

10. Какие ДП относятся к аннуитетам? Приведите примеры аннуитета.

11. Экономический смысл ставки дисконтирования и предъявляемые к ней требования.

12. Зачем ставку дисконта (Е) сравнивают с ценой капитала (ЦК)?

13. Приведите пример расчета ЦК.

14. Влияние инфляции и премии за риск на ставку дисконта. Почему показатель инфляции прибавляют к безинфляционной ставке дисконта?

15. Тенденции инфляции и ее моделирование.

16. Может ли ставка дисконта изменяться по годам и как это влияет на коэффициент дисконтирования и формулу расчета экономического эффекта?

17. Охарактеризуйте учетные и динамические показатели оценки эффективности инвестиций.

18. Критерии выбора экономически эффективного варианта инвестирования.

19. Раскройте экономический смысл каждого из финансовых показателей оценки эффективности.

20. В чем состоит согласованность и противоречивость динамических показателей оценки экономической эффективности инвестиций?

21. Почему при расчете срока окупаемости с учетом фактора времени предпочтение отдают так называемому методу накопленной суммы возврата капитала инвестору?

22. Чем индекс доходности (ИД) отличается от показателя абсолютного экономического эффекта (ЧДП)?

23.  Как определить среднегодовую доходность капитала через индекс доходности инвестиций?

24. Экономический смысл и известные методы определения внутренней нормы доходности (ВНД).

25. В каких случаях применяют метод интерполирования и расчет ВНД табличным методом?

26. Виды профилей проекта и цели их построения.

27. Точка Фишера при графическом выборе более эффективного проекта из нескольких.

28. Может ли инвестиционный проект (ИП) иметь несколько значений ВНД, удовлетворяющих требованию ЧДП = 0?

29. Дайте сравнительную характеристику показателям ЧДП и ВНД.

30. Обязателен ли учет остаточной стоимости основных фондов в денежном потоке? В каком году расчетного периода?

31. Как влияет метод начисления амортизации на годовые амортизационные отчисления, остаточную стоимость основных фондов и в целом на экономический эффект проекта?

32. Понятие многокритериального выбора эффективного ИП. Почему возникает такой выбор и в чем состоит?

33. Зачем применяют операцию ранжирования (упорядочения) проектов и какие оценочные показатели эффективности могут быть при этом использованы?

34. Виды источников финансирования развития предприятия.

35.Дайте сравнительную характеристику кредита и лизинга как источников финансирования.

36. Понятие сравнительного экономического эффекта (ΔЧДП). Его отличия от абсолютного эффекта (ЧДП) и сфера применения.

37. Напишите формулы расчета  ΔЧДП для случаев:

а) прирост чистой прибыли (ΔПрч) постоянен по годам (аннуитет), а амортизация – ускоренная;

б) прирост ΔПрч  – переменный по годам расчетного периода, а прирост амортизации одинаков, т. е. амортизация – равномерная;

в) ΔПрч  и рост амортизационных отчислений – аннуитеты.

38. Раскройте экономический смысл критериев затратного и результатного типов при оценке эффективности инвестиций. Какой из них дает более точный результат выбора и какой информации при этом достаточно?

39. Почему в экономически развитых странах лизинговые отношения в инвестиционной деятельности достаточно развиты, а в Украине – нет?

40. Оцените денежные потоки и их текущую стоимость при сравнении вариантов финансирования: покупки, аренды, лизинга, кредита.

41. Как условия кредитования (периодичность возврата кредита и его погашения, ссудный процент) влияют на оттоки денежных средств, ЧДП проекта? Как выбрать наилучший график погашения кредита?

42. Почему результаты выбора варианта финансирования при оценке эффективности проекта по затратным и результатным критериям могут не совпадать?

43. Реальные инвестиции, маркетинговая деятельность и нематериальные активы (НМА) и связь между ними.

44. НМА дают отдачу длительное время. Как в Украине учитывают затраты на маркетинг?

45. Как американский маркетолог и финансист Д. Ленсколд предлагает определять инвестиции в маркетинг?

46. Категории «возврат, рентабельность маркетинговых инвестиций, пожизненная ценность клиента» и достоинства концепции Д. Ленсколда.

47. Понятие риска. Чем инвестиционные риски отличаются от производственных?

48. Характеристика методов оценки инвестиционных рисков.

49. Экономические риски и критическая программа производства и продаж.

50. Метод коррекции ставки дисконта на рисковую премию.

51. Анализ чувствительности экономического эффекта проекта к изменению факторов.

52. Понятие эластичности изменения функции к изменению факторов.

53. Критические факторы-аргументы проекта и методы управления ими.

54. Диаграмма чувствительности (крестообразная) и ее построение.

55. Вероятностные методы оценки рисков (экспертный, Монте-Карло).

56. Достоинства и недостатки метода элиминирования и его применение при анализе чувствительности проекта.

57. Назовите основные виды рисков при внедрении инвестиционного проекта.

58. Можно ли устранить инвестиционные риски?

59. Понятие процесса принятия решений (ППР) и его составляющие.

60. Методология и методы принятия решений.

61. Последовательность и содержание этапов ППР.

62. Содержание управленческих решений и их классификация.

63. Понятие и определение целей. Виды целей.

64. Назовите цели управления реальными инвестициями.

65. Правила построения дерева целей.

66. Чем табличная форма описания целей отличается от графической?

67. Этапы управления реальными инвестициями и их содержание.

68. Дерево целей минимизации срока окупаемости.

69. Дерево целей максимизации ВНД.

70. Дерево целей максимизации ЧДП, ИД.

# 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(верен один или несколько ответов)

1. Реальные инвестиции – это:

а) вложение денежных средств в ценные бумаги;

б) расходы ресурсов всех видов с целью получения прибыли;

в) вложение средств в реальные активы – материальные                               и нематериальные;

г) повторное вложение прибыли, амортизационного фонда в развитие предприятия.

2. Дисконтирование – это:

- а) свойство капитала давать прибыль;

- б) процесс определения  наращенной суммы первоначального капитала;

- в) определение текущей стоимости будущих доходов и расходов;

- г) установление системы скидок с цены.

3. Дисконтная ставка – это:

- а) ставка процента, по которой денежные потоки будущих периодов приводятся к текущему времени;

- б) коэффициент наращения, показывающий, во сколько раз вырос первоначальный капитал;

- в) коэффициент дисконтирования, т. е. величина обратная коэффициенту наращения;

- г) уровень инфляции, учитываемой при корректировке доходов                  и расходов.

4. Какие из утверждений о связях между расчетными величинами верны?

- а) коэффициент наращения капитала пропорционален коэффициенту дисконтирования;

- б) коэффициент наращения капитала обратно пропорционален коэф-фициенту дисконтирования;

- в) коэффициент наращения аннуитета пропорционален коэффициенту дисконтирования аннуитета;

- г) коэффициент наращения аннуитета обратно пропорционален коэффициенту дисконтирования аннуитета.

5. Какой из денежных потоков представляет собой аннуитет?

- а)  –1000    200     300     400   500    600   ,

- 0         1         2         3       4       5

- б)  –1000   –100   –100   –100   –100   –100  ,

- 0	  1         2         3        4         5

- в)     –1000         0       800        800        800       800  .

- 0	       1         2            3            4           5

6. Денежный поток – это:

- а) капиталовложения;

- б) прибыль от инвестиционной деятельности;

- в) расходы ресурсов всех видов с целью получения дохода;

- г) алгебраическая сумма притоков и оттоков денежных средств;

- д) средства, вложенные в объект развития.

7. На ставку дисконта не влияют:

- а) ставка депозитного процента по вкладам;

- б) риск;

- в) норма прибыли, которую можно получить при осуществлении альтернативного проекта;

- г) инфляция;

- д) денежный поток.

- 8. Негативные последствия выбора инвестором завышенной ставки дисконтирования таковы:

- а) фактическая эффективность реализации проекта может быть меньше, чем расчетная;

- б) из принимаемых проектов исключают те, которые дают приемлемую доходность;

- в) повышенные требования инвестора к доходности проекта;

- г) включение максимального числа премий за риски в ставку дисконта.

9. Инвестиционный проект принимается, когда значение ЧДП:

- а) < 0; б) > 0;  в) = 0; г) >1; д) < 1.

- 10. При вложении капитала, равного 400 д. е., ежегодный доход составляет  200 д. е. в течение 3-х лет (аннуитет). При ставке дисконта Е = 15% (kд.ан = 2,283) чистый денежный поток составит:

- а) 200 д. е.;

- б) 456,6 д. е.;

- в) 56,6 д. е.;

- г) – 43,4 д. е.

11. Критериальный показатель ЧДП:

- а) должен стремиться к нулю;

- б)  всегда согласован с показателем ВНД;

- в)  измеряет норму доходности капитала;

- г)  обладает свойством аддитивности.

12.  Критериальный показатель ВНД:

- а) это ставка дисконта, при которой ЧДП больше нуля;

- б) рационально использовать, если капитал заемный;

- в) может принимать положительные и отрицательные значения;

- г) обладает свойством аддитивности;

- д) это абсолютный показатель эффективности инвестиций.

13.  Критериальный показатель индекса доходности:

- а) равен темпу роста дохода в двух смежных периодах;

- б) равен отношению капитала к дисконтированному денежному потоку;

- в) равен отношению денежного потока к сумме  кредитных платежей       в этом году;

- г) согласован с показателем ЧДП и может быть использован для ранжирования проектов по уровню эффективности;

- д) это абсолютный показатель эффективности инвестиций.

- 14. Относительный показатель экономической эффективности инвестиций, соизмеряющий полученный результат и затраты, это:

- а) индекс доходности;

- б) внутренняя норма доходности;

- в) чистый денежный поток;

- г) рентабельность капитала.

- 15. Среди показателей эффективности проекта при прочих равных условиях предпочтение отдают:

- а) индексу доходности;

- б) рентабельности капитала;

- в) сроку окупаемости проекта;

- г) чистому денежному потоку.

16.  В отношении денежного потока (ДП) можно утверждать:

- а) ДП в конкретном периоде всегда больше, чем чистая прибыль, полученная в этом периоде, так как в нем учитываются амортизационные отчисления;

- б) текущая стоимость ДП  больше, чем его будущая стоимость;

- в) его суммарная величина за инвестиционный цикл определяет срок окупаемости проекта;

- г) определение срока окупаемости по значению ДП уменьшает этот срок

17. В отношении чистого денежного потока (ЧДП) можно утверждать:

- а) его значение тем больше, чем больше длительность инвестиционного цикла;

- б) критерий ЧДП – универсальный, с ним согласованы все остальные критерии выбора инвестиционных проектов;

- в) зависимость ЧДП от ставки дисконта называется «профилем» проекта;

- г) если цена капитала меньше, чем внутренняя норма доходности (ВНД), то ЧДП отрицателен и проект неэффективен;

- д) это относительный показатель эффективности.

18. В отношении ВНД можно утверждать:

- а) все инвестиции, имеющие ВНД выше, чем норма дохода, приемлемы для инвестора;

- б) профиль проекта – это зависимость ВНД от ставки дисконта;

- в) отрицательное значение ВНД соответствует отрицательному значению ЧДП;

- г) наилучший тот проект, для которого значение ВНД минимально;

- д) ВНД и ЧДП – показатели эффективности инвестиционных проектов, измеряющие значение экономического эффекта в гривнах.

19. О ставке дисконта (СД) можно утверждать:

- а) в качестве СД всегда следует принимать ставку банковского процента;

- б) более высокому уровню риска соответствует пониженная СД;

- в) СД, при которой дисконтированный доход больше инвестиций, называется внутренней нормой доходности;

- г) СД – это требование инвестора к доходности капитала.

- 20. Применение переменной ставки дисконтирования:

- а) только усложняет расчеты эффекта и не ведет к повышению их точности;

- б) отражает реальную динамику экономических процессов, например, учитывает инфляцию;

- в) предопределяется использованием инвестором для финансирования проекта заемных средств и погашением их через определенный период;

- г) зависит от количества и видов источников финансирования проектов.

21. Какие из утверждений о внутренней норме доходности верны?

- а) это значение ставки дисконта, при которой ЧДП максимален;

- б) это критерий выбора проектов, который целесообразно использовать, если проект финансируется  за счет заемных средств;

- в) критерии ВНД и ЧДП  всегда согласованы;

- г)  цена привлекаемого капитала  должна превышать ВНД;

- д) ВНД отрицательная, если проект неэффективен.

- 22. О согласованности показателей оценки экономической эффективности инвестиций можно утверждать следующее:

- а) если рассматривается один проект, оценка показателей ЧДП и ИД приводит к согласованному выбору;

- б) при сопоставлении нескольких проектов и выборе наиболее эффективного всегда применяют критерии максимума ЧДП, ИД, ВНД, Ток.д;

- в) показатели ВНД и ЧДП в любых сопоставлениях проектов могут приводить к противоречивому выбору;

- г) показатели ЧДП и Ток.д в любых сопоставлениях проектов не могут приводить к противоречивому выбору.

- 23. Так называемая «точка Фишера» – это:

- а) ставка дисконта, при которой два сравниваемых проекта равновыгодны по показателю ЧДП;

- б) ставка дисконта, при которой ЧДП = 0;

- в) норма прибыли, которую можно получить при осуществлении альтернативного проекта;

- г) максимальная ставка дисконта, при которой проект не убыточен.

- 24. К детерминированным методам анализа и оценки рисков относят:

- а) метод повышения ставки дисконтирования;

- б) экономический метод;

- в) метод искусственного сокращения срока окупаемости;

- г) экспертный метод;

- д) метод Монте-Карло.

25. При анализе чувствительности проекта к ключевым переменным относятся:

а) переменные, изменение которых уменьшает значение функции;

б) переменные, изменение которых повышает значение функции;

в) переменные, определяющие максимальную эластичность ЧДП;

г) переменные, которые интересуют инвестора;

д) все переменные, учитываемые при расчете ЧДП.

26. О влиянии изменения факторов-аргументов на  изменение ЧДП  можно сказать следующее:

а) чем большую ставку дисконта принимают в расчетах эффективности проекта, тем больше ЧДП обеспечивают инвестиции;

б) учет инфляции в расчетах ЧДП ведет к росту значения ЧДП;

в) уменьшение себестоимости изделия на один процент оказывает меньшее влияние на изменение ЧДП, чем уменьшение цены изделия на 1%;

г) значение ЧДП проекта изменяется прямо пропорционально ставке 
дисконта.

27. Значение ставки дисконта принимается тем меньше, чем:

а) больше заемных средств использует инвестор;

б) больше банковский (ссудный) процент;

в) больше цена капитала;

г) меньше уровень риска;

д) больше уровень инфляции.

28. Эффективность (отдачу) инвестиций можно повысить:

а) увеличением ставки дисконта;

б) ростом объемов реализации и снижением затрат на производство;

в) применением равномерной амортизации;

г) увеличением суммы  налогов всех видов;

д)  учетом в расчетах уровня инфляции и уровня риска.

29. Ликвидационная стоимость бизнеса при оценке эффективности 
проекта:

а) представляет собой отток  денежных средств;

б)  это остаточная или рыночная стоимость основных фондов;

в)  это стоимость высоко ликвидных оборотных средств;

г) это стоимость реализуемой продукции, произведенной до момента ликвидации предприятия.

30. При построении дерева целей решения проблемы выполнению подлежат следующие правила:

а) отражение иерархии целей и их подчиненности;

б) учет важности целей и включение соответствующих веток в дерево;

в) неограниченная декомпозиция (детализация) целей;

г) отсутствие циклом в деревьях как ориентированных графах;

д) графики деревьев целей должны быть представлены в табличной форме.

31. Управление реальными инвестициями – это:

а) принятие решений по совершенствованию их состава и структуры;

б) изменение значений первичных факторов-аргументов с целью получения желаемого результата;

в) минимизация стоимости нематериальных активов;

г) оценка экономической эффективности и рисков инвестиций.

# 7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача С 1

1) Определив все известные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта, выполнить многофакторную оценку его эффективности, если известны:

а) источники финансирования проекта:

– собственная чистая прибыль Прч = 300 тыс. грн, фактическая рентабельность производства Rф =  18 %;

– кредит банка Кр =  400 тыс. грн под р = 25% годовых на период  краткосрочного кредитования  tкр = 2 года; вариант возврата тела кредита:          а) ежегодно равными частями, б) в конце второго года;

– акционерный капитал Какц =  500 тыс. грн, с ежегодной, начиная             с первого года, выплатой дивидендов Д =  12%;

б) генерируемые проектом денежные потоки (без учета платежей по долгам):

– 1200            420             450              570             500              450

;

0                1                  2                 3                  4                 5

2) инвестор желает получить от проекта такую отдачу:

– среднегодовая доходность капитала (с учетом фактора времени)      Дср.год ≥ 15 %;

– срок окупаемости с учетом фактора времени Ток.д ≤ 3 года.

Примечание: рекомендуется определять ВНД расчетно-аналитическим методом.

Задача С 2

Экономически обосновать выбор более эффективного инвестиционного проекта, приведя их к сопоставимой длительности. Известны графики движения денежных потоков в сравниваемых проектах (тыс. грн):

–200     80          80         80         80        80          80

а)

;

0           1            2           3           4          5            6

–100       60        60       60

б)

.

0          1           2          3

Задача С 3

Обосновать выбор наиболее выгодных направлений вложения капитала, если возможны такие варианты финансирования проекта:

1) положить средства на депозит под р = 22% годовых с капитализацией доходов;

2) вложить средства в инвестиционный проект с годовым доходом ДП = 200 тыс. грн;

3) купить акции успешно работающего предприятия с выплатой годовых дивидендов по акциям Д = 20%; рыночная стоимость акций к моменту продажи (в конце расчетного периода) возрастет на 300 тыс. грн.

Расчетный период принять равным Т = 4 года, ставку дисконта Е = 20%,   а располагаемый капитал И = 400 тыс. грн.

Задача С 4

Рассматривается ситуация финансирования инвестиционного проекта из различных источников. Изобразить графики  движения денежных потоков при двух вариантах финансирования проекта, если:

1) инвестиционный проект, требующий для своей реализации разовых инвестиций Ио = 1 млн. грн, финансируется за счет собственных средств предприятия в течение расчетного периода Т = 7 лет, ежегодно генерирует притоки денежных средств ДП = 0,5 млн. грн.

2) у инвестора отсутствует собственный капитал и всю потребную сумму он берет в кредит а) под р = 30% годовых с возвратом тела кредита разово, в конце периода погашения tв = 3 года; б) под р = 25% годовых с возвратом тела кредита равными частями  в течение tв = 4 года.

Дайте рекомендацию инвестору  – какой вариант возврата кредита предпочесть – первый или второй?

Можно ли решить данную задачу и дать рекомендации, не задавая значения  притоков денежных средств во всех годах расчетного периода? Если да, то как?

Задача С 5

Определить  чистый денежный поток ЧДП, индекс доходности ИД, срок окупаемости с учетом фактора времени (дисконтированный) Ток.д инвестиционного проекта со следующими денежными потоками:

.

– 200        120        120         120        120        120

.

_______________________________________

0             1            2             3            4            5

Ставка дисконта Е  без учета инфляции и динамика последней по годам расчетного периода и заданы в табл. С1.

Таблица С 1

Динамика инфляции по годам расчетного периода

| Вариант | Е | Инфляция по годам расчетного периода и = f(t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 |

Методические указания

В таблице С1 заданы возможные варианты изменения инфляции по годам: равномерно растущая (вар. 1), растущая с насыщением, т. е. асимптотическая тенденция (вар. 2) и нарастающая, с последующим затуханием (вар. 3). Поэтому ставка дисконта с учетом инфляции будет переменной по годам, а коэффициент дисконтирования денежных потоков каждого года  определить по таблице (прил. Б) нельзя. Он для каждого расчетного года t  определяется по такой расчетной формуле:

kдt=1(1+Е1100)(1+Е2100)...(1+Еt100)

.

Следует принять во внимание, что в знаменателе этой расчетной формулы следует применять ставку дисконта с учетом уровня инфляции.

Задача С 6

Определить  показатель  внутренней нормы доходности внедряемого   инвестиционного проекта со следующими денежными потоками:

.

– 200        120        120         120        120        120

.

_______________________________________

0             1            2             3            4            5

Сопоставить значение ВНД (английское обозначение IRR) cо значением так называемой модифицированной внутренней нормы доходности (английское обозначение MIRR) и сделать вывод, какое из значений больше.

Методические указания

Поскольку заданные денежные потоки проекта представляют собой аннуитет, значение ВНД проекта можно определить табличным методом – по таблице коэффициентов дисконтирования (прил. Б).

Модифицированную внутреннюю норму доходности находят из уравнения ЧДП = 0. При этом используют не метод дисконтирования, а метод наращения денежных потоков, т. е. показатель  MIRR  определяют как ставку наращения, при которой справедливо уравнение:

ДП1 · kнар.Т-1 + ···+ ДПТ–2 · kнар2   + ДПТ–1 · kнар.Т   + ДПТ   – И0· kнар.Т  = 0.

Далее решаем уравнение известным методом подбора ставки наращения и интерполирования.

Задача С 7

Задан базовый сценарий внедрения инвестиционного проекта:

– разовые инвестиции И = 1,0 млн. грн;

– инвестиционный цикл Т = 5 лет;

– цена капитала ЦК = 20%;

– себестоимость производимого изделия С1 = 100 грн/шт.;

– цена реализуемого изделия Ц1 = 160 грн/шт.;

– ставка налога на прибыль Снал = 21%;

## – годовой объем реализации N = 1,0 тыс. шт./год.

Определить чувствительность проекта к изменению цены изделия и объема продаж. Сделать вывод об уровне критичности указанных показателей проекта.

Задача С 8

По приведенному ниже, в таблице С 2 описанию дерева целей построить его график, т. е. наглядно изобразить дерево.

Таблица С 2

Дерево целей деятельности предприятия (фрагмент)

| Уровень цели | Код цели | Содержание цели |
| --- | --- | --- |
| 0 уровень – глобальная цель | – | Обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества |
| 1 уровень | 1 | Долгосрочная максимизация рентабельности капитала |
| 2 уровень | 1.1 1.2 | Рост массы прибыли Экономия капиталовложений |
| 3 уровень | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 | Рост цен Рост объема продаж Снижение себестоимости продукции Уменьшение капиталовложений в основные и оборотные средства (абсолютная экономия капитала) Опережение темпов роста прибыли по сравнению с темпами роста капитала (относительная экономия капитала) |
| 4 уровень | 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 | Уменьшение издержек на материалы Уменьшение расхода зарплаты работников Уменьшение амортизационных отчислений |
| 5 уровень | 1.1.1.1 1.1.2.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.2 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 | Рост качества продукции Рост объема производства Уменьшение нормы расхода материалов Снижение трудоемкости продукции Рост сменности работы оборудования и коэффициента его загрузки во времени Уменьшение производственных запасов Уменьшение незавершенного производства |

Задача С 9

Исходя из формул расчета чистого денежного потока ЧДП, индекса доходности ИД, цены капитала ЦК, чистой прибыли Прч, себестоимости единицы продукции С1, построить дерево целей  инвестора  (предприятия), достижение которых обеспечит максимум эффекта от внедрения инвестиционного проекта.

Методические указания. Прежде всего, имеем в виду, что дерево целей отвечает на вопросы: «Что надо достичь? К чему должен стремиться какой-либо критериальный показатель?», а дерево решений – на вопрос «Что надо сделать?». При этом генеральная цель детализируется по подцелям и по уровням. Затем необходимо выяснить причинно-следственные связи между указанными показателями экономической эффективности, т. е. упорядочить будущие цели так, чтобы цели нижних уровней (максимизация, минимизация) детализировали цели уровней вышестоящих.

Причинно-следственные связи наилучшим образом устанавливаются по расчетным формулам. Например, из формулы расчета ЧДП следует, что факторами его роста являются прирост денежных потоков и уменьшение инвестиций; из формулы расчета ДП – рост чистой прибыли и амортизации; из формулы расчета прироста чистой прибыли – рост объемов продаж цен реализуемой продукции, уменьшение себестоимости изделий и т. д.

Задача С 10

Построить деревья целей:

а) минимизации себестоимости продукции (услуг) предприятия;

б) максимизации чистой прибыли предприятия;

в) максимизации рентабельности активов предприятия;

г) минимизации цены капитала, используемого для финансирования

проекта;

д) максимизации ЧДП, ИД, ВНД проекта;

е) минимума срока окупаемости проекта.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ОДЗ) на тему

«Оценка показателей и управление эффективностью инвестиционного проекта»

(бланк-задание)

1.  Для реализации инвестиционного проекта (ИП) инвестору необходимы реальные инвестиции И0  =  ___ тыс. грн, в том числе стоимость основных фондов: технологического оборудования Коб =  ____тыс. грн (норма амортизации На =  ____ %), производственных площадей Кпл =____  тыс. грн (норма амортизации На =  5 %).

2. Инвестиционный цикл равен Т = ____ лет.

3. В первом году коммерческой эксплуатации проекта отпускная (оптовая) цена единицы продукции Ц1 = ____грн/шт., а себестоимость изделия  С1 =____  грн/шт.

4. Динамика объемов продаж Nt, себестоимости и цены изделия приведена в табл. Д1.

Таблица Д1

Динамика прогнозируемых показателей проекта

| Показатели и единицы измерения | Годы (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Годовой объем продаж Nt, тыс.шт./год |  |  |  |  |  |
| 2. Ежегодные темпы снижения, %: – себестоимости продукции; – цены продукции |  |  |  |  |  |

5. По решению инвестора используются такие источники финансиро-вания:

– собственные средства Прч = ______тыс. грн (фактическая рентабельность) производства Rф = ______ %);

– краткосрочный кредит Кр = ___тыс. грн сроком на t =       года (ссудный процент p = ___ %); возврат тела кредита –  а) одновременный, в конце периода погашения;  б) ежегодно, равными частями.

Определить известные показатели экономической эффективности проекта (ЧДП, ИД, ВНД, Ток.д), построить его профили и сделать экономически обоснованные выводы.

Специальное задание: в графической или в табличной форме построить дерево целей ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Приложение А

# ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

Задача А 1

Оценить показатели эффективности инновационного проекта и сделать вывод  о целесообразности его внедрения, если инвестиции  И = 100,0 тыс. грн израсходованы на  создание  основных  фондов,  средняя  норма амортизации  которых   На = 15%.  Прочая  информация  приведена в табл. А1. Ставку дисконта принять Е = 0,12, налога на прибыль Снал = 23%. Ликвидационную стоимость бизнеса Кликв принять равной остаточной стоимости основных средств.

Таблица А1

## Исходные данные

| Показатели и единицы измерения | Годы (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цена изделия Ц1, грн/шт. Себестоимость изделия С1, грн/шт. Объем продаж N, шт./год | 70 50 2000 | 70 48 3000 | 70 45 2800 | 50 43 2500 | 45 40 1200 |

Решение задачи А1

1. Годовые амортизационные отчисления определяем методом уменьшающегося остатка, а денежный поток  t-го года находим как сумму:

ДПt = Прч t + Аt  – Кt + Кликв T,

где  Прчt – чистая  прибыль  t-го  года; Аt – амортизация  в t-м году; Кt –  капиталовложения t-го года; КликвT  – ликвидационная стоимость основных фондов в последнем, пятом, году. 	Расчет чистого денежного потока  сведен в табл. А2.

Таблица А2

Расчет ЧДП проекта

| Показатели и единицы измерения, тыс.грн | Годы (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Прибыль от реализации Пррп 2. Чистая прибыль Прч 3. Годовая амортизация А 4. Остаточная стоимость основных фондов Кост 5. Денежный поток ДП 6. Коэффициент дисконтирования 7. Дисконтированный ДП 8. То же накопленным итогом | – – – – – 100,0 1,0 – 100,0 – 100,0 | 40 30,8 15 85 45,8 0,893 40,9 –59,1 | 66 50,82 12,75 72,5 63,57 0,797 50,66 –8,44 | 42 32,34 10,83 61,67 43,17 0,712 30,74 22,3 | 17,5 13,48 9,21 52,46 22,69 0,636 14,43 36,73 | 6,0 4,62 7,83 44,38 56,83 0,567 32,22 68,95 |

Из табл. А2 следует, что срок окупаемости проекта находится в границах между вторым и третьим годами, потому что накопленный ДДП меняет знак                 с отрицательного на положительный.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций равняется:

Ток.диск=2+К−(ДДП1+ДДП2)ДДП3=2+100−(40,9+50,66)30,74=2,75года.

Среднегодовая прибыльность инвестиций

R=15ПрчТІ⋅100%=30,8+50,82+32,34+13,48+4,625⋅100⋅100%=26,4%.

Ответ: инновационный проект эффективен, так как для него ЧДП > 0 и  равен ЧДП = 68,95 тыс. грн, срок окупаемости с учетом фактора времени                     Ток. д  = 2,75 года, среднегодовая прибыльность R = 26,4%.

Задача А2

Используя индекс доходности проекта как критерий его эффективности, определить более выгодный для инвестора проект, если известно (табл. А3).

Таблица А3

Структура поступлений

| Показатели, тыс. грн | Проект |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Инвестиции И Получаемые денежные доходы (ДП) по годам инвестиционного цикла: в первом во втором в третьем в четвертом в пятом году | 700 200 200 200 200 200 | 500 300 300 300 – – |

Для финансирования предусмотрено использование таких источников (табл. А 4).

## Таблица А 4

## Источники финансирования проектов

| # Источники финансирования | Проект А |  | Проект Б |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, тыс. грн | цена ри, % | сумма, тыс. грн | цена ри, % |
| Кредиты краткосрочные Дивиденды Прибыль предприятия | 300 200 200 | 30 20 15 | 300 – 200 | 30 – 15 |

Решение задачи А2

1. В первую очередь определим цену капитала, использованного во время реализации проектов, как среднюю прибыльность различных источников финансирования:

ЦК=1mЕі⋅ds,

где Еi  – цена капитала (обязательства по долгам), полученного из і-го источника;  dі  – удельный вес капитала, полученного из і-го источника.

Расчет ЦК выполнен в табл. А5.

Таблица А  5

Расчет цены капитала

| Источники | Проект А |  |  | Проект Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К і | d і, % | р і d і, % | К і | d і, % | р і d і, % |
| Кредиты Акционерный капитал Прибыль | 300 200 200 | 0,428 0,286 0,286 | 12,84 5,72 4,29 | 300 – 200 | 0,6 – 0,4 | 18,0 – 6 |
| Итого | 700 | 1,0 | 22,85 | 500 | 1,0 | 24 |

Таким образом, средневзвешенная цена капитала в проекте А составляет ЦКА  23%, а в проекте Б – ЦКБ   24%.

Суммарный дисконтированный денежный поток для проекта А

∑ДДПtа = Σ51ДПt⋅kдан   –  И = 200 · 2,803 = 560,6 тыс. грн.

Суммарный дисконтированный денежный поток для проекта Б

∑ДДПtб = Σ31ДПt⋅kдан    –  И = 300 · 1,981 = 594,3 тыс. грн.

Индексы доходности проектов

ИДА = ∑ДДПtа/Иа = 560,6/700 = 0,8;

ИДБ = ∑ДДПtб/Иб = 594,3/500 = 1,19.

Вывод: проект Б более выгоден, потому что у него индекс доходности больший: 1,19  >  0,8.

# Задача А 3

Обосновать очередность внедрения независимых друг от друга мероприятий плана развития подразделения предприятия, если можно внедрить любое из независящих друг от друга 10 мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений  ΔК  и обеспечивающих заданное снижение себестоимости продукции ΔС (табл. А6).

## Таблица А 6

## Исходные данные по мероприятиям

| Номер мероприятия і | Требуемый капитал ΔКі, тыс. грн | Уменьшение затрат на производство продукции ΔСі, тыс. грн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1,2 |
| 2 | 30 | 20 |
| 3 | 80 | 45 |
| 4 | 38 | 24 |
| 5 | 12 | 20 |
| 6 | 0 | 1,8 |
| 7 | 25 | 20 |
| 8 | 42 | 37 |
| 9 | 64 | 45 |
| 10 | 18 | 15 |

Капитал, которым располагает предприниматель, Кр = 100 тыс. грн. Ставка налога на прибыль Снал = 25%. Определить прирост чистой прибыли от внедрения плановых мероприятий.

Решение задачи А 3

Упорядочиваем мероприятия плана (т. е. выполняем операцию ранжирования) исходя из показателей прибыльности каждого из них:

Еі=ΔПрчіΔКі=ΔСі(1−Снал100)ΔКі,

где  П рч і  – прирост чистой прибыли от внедрения і-го мероприятия.

Расчет накопленных сумм капитала и прибыли сводим в табл. А 7.

Таблица А 7

Упорядочение мероприятий и расчет накопленных сумм

| Номер мероп-риятия i | Эффективность мероприятия Е і, тыс. грн/год тыс. грн | Упорядочен-ный номер мероприятия j | Накопленная сумма, тыс. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расходуемого капитала |  | прирост чистой прибыли |  |
|  |  |  | Кj | ∑К j | Прч j | ∑Прч j |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | – 0,47 0,39 0,44 1,17 – 0,56 1,04 0,49 0,58 | 6 1 5 8 10 7 9 2 4 3 | 0 0 12 42 18 25 | 0 0 12 54 72 97 | 1,26 0,84 14 25,9 10,5 14 | 1,26 2,1 16,1 42,0 52,5 66,5 |

Ответ. При лимите капиталовложений Кр = 100 тыс. грн следует внедрить 6 мероприятий  (№ 6, № 1, № 5, № 8, № 10, № 7), которые требуют   97 тыс. грн капитала и обеспечивают получение дополнительной чистой прибыли 66,5 тыс. грн/год (суммы подчеркнуты в табл. А7).

Задача А4

Используя метод аннуитетов, построить профили инвестиционных проектов, если инвестиции по проектам равны И1 = И2 = 5 млн грн. Однако генерируемые ими ежегодно денежные потоки различны: ДП1 = 2 млн. грн/год, а ДП2 = 3 млн. грн/год. Инвестиционный цикл принять Т = 5 годам. Какой из проектов предпочесть,  если для их финансирования используется кредит банка под 35% годовых?

Решение задачи А4

Используем финансовые таблицы (прил. Б), где приведено значение текущей стоимости аннуитета kан для различных значений нормы дисконта при известном  Т = 5 лет (табл. А8).

Таблица А 8

Коэффициенты дисконтирования аннуитета

| Число лет | Ставка дисконта и коэффициент дисконтирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 15 | 20 | 32 |
| 5 | 5,00 | 3,79 | 3,35 | 2,99 | 2,34 |

Для построения профилей проектов составляем вспомогательную  таблицу (табл. А9), используя которую, строим профили проектов (рис. А 1).

Таблиця А 9

Определение ЧДП для различных ставок дисконта

| Е | Проект 1 |  | Проект 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДП k ан | ЧДП = ДП kан – І | ДП k ан | ЧДП = ДП k ан – І 2 |
| 0 | 2 · 5,00 = 10,0 | 10,0 – 5 = 5,0 | 3 · 5,0 = 15,0 | 15,0 – 5 = 7,0 |
| 10 | 2 · 3,79 = 7,58 | 7,58–5 = 2,58 | 3 · 3,79 = 11,37 | 11,37–5 = 6,37 |
| 15 | 2 · 3,35 = 6,7 | 6,7–5 = 1,7 | 3 · 3,35 = 10,05 | 10,05–5 = 5,05 |
| 20 | 2 · 2,99 = 5,98 | 5,98–5 = 0,98 | 3 · 2,99 = 8,97 | 8,97-5 = 3,97 |
| 32 | 2 · 2,04 = 4,08 | 4,08–5 = 0,92 | 3 · 2,04 = 6,12 | 6,12–5 = 1,12 |

Из рис. А1 видно, что внутренняя норма доходности проекта «1» приблизительно равняется ВНД1 = 30%, а проекта «2» – ВНД2 = 42%. Банковский кредит при ставке процента  р = 35% может быть возвращен только при реализации проекта «2», так как его ВНД больше, чем процент за кредит.

Ответ. Следует внедрить проект “2”, так как у него ВНД больше, чем ссудный процент.

ЧДП,

млн.

грн

12

10

8

2

6

4				 1

2

0

5         10         15         20         25         30         35         40     Е, %

Рис. А1. Профили проектов

Задача А 5

Определить оптимальное сочетание проектов в условиях ограниченных инвестиций, если предприятие имеет ограниченные  капиталовложения (лимит) Клим  = 250 тыс. грн. Прочая информация приведена в табл. А10.

Таблица А 10

Информация по проектам

| Проект і | Капиталовложения Кі тыс. грн | Текущая стоимость, генерируемая проектом ТСі, тыс. грн |
| --- | --- | --- |
| А Б В Г Д Е | 70 100 110 60 40 80 | 112 145 126,5 79,0 38,0 95,0 |

Для заданных условий выполнить отбор внедряемых проектов, определить общие потребные инвестиции, накопленную текущую стоимость    и суммарный чистый денежный поток (ДП) от внедрения.

Решение задачи А 5

1) Определяем чистую текущую стоимость ЧТСі = ТСі – Кі, а также индекс прибыльности (доходности) каждого проекта ИД і = ТС і /К і,  а потом по значению ИД устанавливаем рейтинг проектов. Расчеты сводим в табл. А11.

Таблица  А11

Рейтинг проектов

| Номер проекта і | Чистая текущая стоимость | Индекс доходности ИД | Рейтинг (место) |
| --- | --- | --- | --- |
| А Б В Г Д Е | 42 45 16,5 19 –2 15 | 1,6 1,45 1,15 1,32 0,95 1,19 | 1 2 5 3 6 4 |

2) Суммарная потребность в инвестициях:

∑И = И а + И б + И г = 70 + 100 + 60 = 230 тыс. грн.

3) Накопленная текущая стоимость:

∑ТС  = ТС а + ТС б + ТС г = 112 + 145 + 79 = 336 тыс. грн.

4) Суммарный по внедряемым проектам чистый денежный поток:

∑ЧДП  = ∑ТС – ∑И = 336 – 230 = 106 тыс. грн.

Ответ. Следует внедрить проекты “А”, “Б”, “Г”, что требует капитала 230 тыс. грн, что меньше Клим  = 250 тыс. грн и обеспечивает получение чистого денежного потока 106 тыс. грн.

Задача А 6

С целью выживания в конкурентной борьбе фирме следует уменьшить расходы на производство продукции на ∆С = 320 тыс. грн/год. Предприятие предполагает внедрить перечень мероприятий, которые обеспечивают расчетное снижение себестоимости ∆Сі и требуют соответствующие дополнительные капиталовложения ∆Кі (табл. А12). Какие мероприятия необходимо внедрить для достижения требуемого уровня затрат на производство?

Решение задачи А 6

Упорядочиваем мероприятия по  критерию максимума прибыльности (рентабельности), т. е. для последующего упорядочения (ранжирования) мероприятий по уровню их эффективности используем статический (определенный на основе бухгалтерского учета) показатель эффективности вида:

Rі = (∆Сі / ∆Кі)   →   максимум.

Находим накопленным итогом экономию расходов на производство и дополнительные капиталовложения по табл. А12.

Таблица  А12

Информация по мероприятиям

| Номер мероприятия | Уменьшение затрат на производство ΔСі, тыс. грн/год | Потребные капиталовложения ∆Кі , тыс. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 5,5 1,8 24,2 65,7 50,4 72,2 66,5 42,4 40,7 36,8 | 18 0 29,0 42,0 36,0 39,0 48,7 25,9 80,5 52,6 |

Таблица  А 13

Упорядочение мероприятий

| Номер меро-приятия i | Прибыльность мероприятия Rі , тыс. грн/год | Очеред-ность меропри- ятия j | Расчеты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΔСj тыс. грн/год | ΔСj тыс. грн/год | ΔКj тыс. грн | ΔКj тыс. грн |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0,31 – 0,83 1,56 1,4 1,85 1,37 1,63 0,51 0,70 | 2 6 8 4 5 7 3 10 9 1 | 1,8 72,2 42,4 65,7 50,4 66,5 24,2 – – – | 1,8 40,8 66,7 108,7 144,7 193,4 222,4 – – – | 0 39,0 25,9 42,0 36,0 48,7 29,0 – – – | 0 39,0 64,9 106,9 142,9 191,6 220,6 – – – |

Ответ. Чтобы уменьшить расходы на требуемую величину, необходимо внедрить мероприятия № 2, № 6, № 8, № 4, № 5, № 7, № 3, что обеспечит уменьшение расходов на 222,4 тыс. грн/год и потребует дополнительные капиталовложения в размере ΔКj  = 220,6 тыс. грн (цифры подчеркнуты в табл. А13).

Задача А 7

Внедряется инвестиционный проект со следующими показателями:

- общая сумма инвестиций И = 800 тыс грн.;

- цена капитала  ЦК = 18%;

- срок жизни проекта Т = 5 лет; ликвидационную стоимость проекта принять равной нулю;

4) прогнозируется  ежегодный объем продаж товара N = 2000 шт. по цене  (без  НДС) Ц1 = 450 грн/шт.; себестоимость изделия С1 = 200 грн/шт.;

5) ставка налога на прибыль Снал = 25%  (коэффициент налогообложения kнал = 0,75).

Определить целесообразность внедрения проекта; используя показатель эластичности функции (ЧДП), установить, какой из показателей деятельности более критичен – цена изделия или объем продаж.

Решение задачи А 7

1) Для заданных исходных данных (базовый сценарий) определим показатель экономического эффекта с учетом того, что денежные потоки – аннуитеты:

ЧДПбаз = (Ц1 – С1) N kнал kдан = (450 – 200) · 2000 · 0,75 · 3,127 –

– 800000 =  426250 грн.

Вывод: проект выгоден, поскольку его ЧДП  >  0.

2) Повышение цены на 10% (до Ц`1 = 450 · 1,1 = 495 грн/шт.) приводит

к новому, возросшему значению экономического эффекта:

ЧДП1= (Ц`1 – С 1) N kнал kдан = (495 – 200) · 2000 · 0,75 · 3,127 – 80000=

= 489887 грн.

Чистый денежный поток возрастет на

ΔЧДП%=ЧДП1−ЧДПбазЧДПбаз⋅100%=583697,5−426250426250⋅100%=36,9%.

3) Эластичность влияния роста цены изделия на прирост ЧДП

ЭΔЦ =  ΔЧДП%ΔN%=36,2%10%=3,69.

4) Рост объема продаж на 10 % (до N` = 2200 шт./год) приведет к росту экономического эффекта проекта до значения

ЧДП2 = (Ц1 – С 1) N` kнал kдан = (495 – 200) · 2200 · 0,75 · 3,127 – 80000=

= 583697 грн.

Чистый денежный поток возрастет на

ΔЧДП%=ЧДП2−ЧДПбазЧДПбаз⋅100%=489817−426250426250⋅100%=14,92%.

5) Эластичность влияния роста объема продаж на прирост ЧДП

ЭΔЦ =  ΔЧДП%ΔN%=14,92%10%=1,49.

Вывод: чувствительность изменения ЧДП к влиянию роста объема продаж примерно в два с половиной раза больше, чем к росту себестоимости продукции, т. е. первый фактор критичнее, чем второй.

Задача А 8

Обосновать выбор эффективного инновационного проекта из двух альтернативных, денежные потоки по которым (тыс. грн) приводятся ниже:

– 20              18              18              18

0                1                2                3

– 60               25               25               25               20

0                 1                 2                 3                 4

Ставку дисконта принять равной Е = 0,15.

Определить, как повлияет инфляция на решение о целесообразности внедрения проекта, если ее среднегодовое значение составляет и = 9%?

Решение задачи А  8

1) Ставка дисконта с учетом инфляции:

Еинф   ≈  Е + и = 0,15 + 0,09 = 0,24.

2) Расчет ЧДП производим в табл. А15, А16. Отметим, что гораздо проще и экономнее по времени определить показатель ЧДП по методу дисконтирования аннуитетов. Полученные значения ЧДП будут теми же, но не надо составлять относительно громоздкие таблицы (табл. А15, А16).

| 5 ЧДП, тыс. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ВНДБ | Е, % |
| 0 | 10 | 20 | 30 ВНДА | 40 |  |

- 1

Рис. А2. Определение ВНД проектов по графику

Таблица А 15

Расчет ЧДП

| Год | Проект 1 |  |  | Проект 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДПt, грн | kд (Е = 0,15) | ДПt kд, грн | ДПt, грн | kд (Е = 0,15) | ДПt k д, грн |
| 1 2 3 4 | 18 18 18 – | 0,8696 0,7561 0,6575 – | 15653 13610 11835 – | 25000 25000 25000 20000 | 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 | 21740 18903 16438 11436 |
| Итого | 54 |  | 41098 | 95000 |  | 68517 |

Таблица А 16

Расчет ЧДП с учетом инфляции

| Год | Проект 1 |  |  | Проект 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДПt, грн | kд (Е = 0,24) | ДПt kд, грн | ДПt, грн | kд (Е = 0,24) | ДПt kд, грн |
| 1 2 3 4 | 18000 18000 18000 – | 0,8065 0,6504 0,5245 – | 14517 11707 9441 – | 25000 25000 25000 20000 | 0,8065 0,6504 0,5245 0,423 | 20162 16260 13112 8460 |
| Итого | 54000 |  | 35665 | 95000 |  | 57994 |

Из табл. А 15 следует, что оба проекта выгодно внедрять, так как

ЧДП1 = 41098 – 20000 = 21098 грн, ЧДП2 = 68517 – 60000 = 8517 грн, т. е. первый проект более эффективен.

Инфляция уменьшает ЧДП проектов до значений, определенных в     табл. А16.

ЧДП/1 = 35665 – 20000 = 15665 грн, ЧДП/2 = 57994 – 60000 =  – 2006 грн.

Ответ. Инфляция уменьшает эффективность первого проекта на 25,8%    и приводит к убыточности второго проекта (ЧДП/ 2   <  0).

Задача А 9

Выполнить расчет показателя внутренней нормы доходности (ВНД) для проекта,  рассчитанного  на  Т = 3 года и  нуждающегося в инвестициях             в размере И = 10 млн грн. Проект  генерирует такие годовые  денежные  потоки:  ДП1 = 3 млн грн,  ДП2 = 4 млн грн,  ДП3 = 7 млн грн.

Решение задачи А 9

Возьмем два произвольных значения ставки дисконта Е1 = 10%; Е2 = 20%. Расчеты ЧДП с использованием табулированных значений коэффициентов дисконтирования выполним в табл. А17.

Таблица А 17

Расчет чистого денежного потока, млн грн

| Год | Денежный поток t-го года | Расчет 1 |  | Расчет 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k д (Е = 10%) | ∑ДДПt | kд (Е = 20 %) | ∑ДДПt |
| 0 1 2 3 | – 10 3 4 7 | 1,0 0,909 0,826 0,751 | – 10,0 2,73 3,30 5,26 | 1,0 0,833 0,694 0,579 | – 10,0 2,50 2,78 4,05 |
| Итого ЧДП |  |  | 1,29 | – | – 0,67 |

Применяя формулу интерполирования, получим:

ВНД = Е 1 + ЧДП1ЧДП1−ЧДП2⋅(Е2−Е1) = 10 + 1,291,29−(−0,67)⋅(20 – 10) = 16,6 %.

Ответ. ВНД составляет 16,6 %.

Примечание: уменьшение диапазона двух смежных ставок Е1 и Е2 (например, до 15% и 18%) приведет к росту точности интерполирования и расчету значения ВНД.

|  |  |  |  | #### Приложение Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица Б.1. Дисконтные множители для расчета настоящей стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ff |  |  |  |
| Год | 10% | 11% | 12% |  | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% |  |  |  |  |
| 1 | 0,909 | 0,901 | 0,893 |  | 0,885 | 0,877 | 0,870 | 0,862 | 0,855 | 0,847 | 0,840 | 0,833 | 0,826 | 0,820 | 0,813 | 0,806 | 0,800 | 0,794 |  |  |  |  |
| 2 | 0,826 | 0,812 | 0,797 |  | 0,783 | 0,769 | 0,756 | 0,743 | 0,731 | 0,718 | 0,706 | 0,694 | 0,683 | 0,672 | 0,661 | 0,650 | 0,640 | 0,630 |  |  |  |  |
| 61 3 | 0,751 | 0,731 | 0,712 |  | 0,693 | 0,675 | 0,658 | 0,641 | 0,624 | 0,609 | 0,593 | 0,579 | 0,564 | 0,551 | 0,537 | 0,524 | 0,512 | 0,500 |  |  |  |  |
| 4 | 0,683 | 0,659 | 0,636 |  | 0,613 | 0,592 | 0,572 | 0,552 | 0,534 | 0,516 | 0,499 | 0,482 | 0,467 | 0,451 | 0,437 | 0,423 | 0,410 | 0,397 |  |  |  |  |
| 5 | 0,621 | 0,593 | 0,567 |  | 0,543 | 0,519 | 0,497 | 0,476 | 0,456 | 0,437 | 0,419 | 0,402 | 0,386 | 0,370 | 0,355 | 0,341 | 0,328 | 0,315 |  |  |  |  |
| 6 | 0,564 | 0,535 | 0,507 |  | 0,480 | 0,456 | 0,432 | 0,410 | 0,390 | 0,370 | 0,352 | 0,335 | 0,319 | 0,303 | 0,289 | 0,275 | 0,262 | 0,250 |  |  |  |  |
| 7 | 0,513 | 0,482 | 0,452 |  | 0,425 | 0,400 | 0,376 | 0,354 | 0,333 | 0,314 | 0,296 | 0,279 | 0,263 | 0,249 | 0,235 | 0,222 | 0,210 | 0,198 |  |  |  |  |
| 8 | 0,467 | 0,434 | 0,404 |  | 0,376 | 0,351 | 0,327 | 0,305 | 0,285 | 0,266 | 0,249 | 0,233 | 0,218 | 0,204 | 0,191 | 0,179 | 0,168 | 0,157 |  |  |  |  |
| 9 | 0,424 | 0,391 | 0,361 |  | 0,333 | 0,308 | 0,284 | 0,263 | 0,243 | 0,225 | 0,209 | 0,194 | 0,180 | 0,167 | 0,155 | 0,144 | 0,134 | 0,125 |  |  |  |  |
| 10 | 0,386 | 0,352 | 0,322 |  | 0,295 | 0,270 | 0,247 | 0,227 | 0,208 | 0,191 | 0,176 | 0,162 | 0,149 | 0,137 | 0,126 | 0,116 | 0,107 | 0,099 |  |  |  |  |
| 11 | 0,350 | 0,317 | 0,287 |  | 0,261 | 0,237 | 0,215 | 0,195 | 0,178 | 0,162 | 0,148 | 0,135 | 0,123 | 0,112 | 0,103 | 0,094 | 0,086 | 0,079 |  |  |  |  |
| 12 | 0,319 | 0,286 | 0,257 |  | 0,231 | 0,208 | 0,187 | 0,168 | 0,152 | 0,137 | 0,124 | 0,112 | 0,102 | 0,092 | 0,083 | 0,076 | 0,069 | 0,062 |  |  |  |  |
| 13 | 0,290 | 0,258 | 0,229 |  | 0,204 | 0,182 | 0,163 | 0,145 | 0,130 | 0,116 | 0,104 | 0,093 | 0,084 | 0,075 | 0,068 | 0,061 | 0,055 | 0,050 |  |  |  |  |
| 14 | 0,263 | 0,232 | 0,205 |  | 0,181 | 0,160 | 0,141 | 0,125 | 0,111 | 0,099 | 0,088 | 0,078 | 0,069 | 0,062 | 0,055 | 0,049 | 0,044 | 0,039 |  |  |  |  |
| 15 | 0,239 | 0,209 | 0,183 |  | 0,160 | 0,140 | 0,123 | 0,108 | 0,095 | 0,084 | 0,074 | 0,065 | 0,057 | 0,051 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,031 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Б.1

| Год | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,787 | 0,781 | 0,775 | 0,769 | 0,763 | 0,758 | 0,752 | 0,746 | 0,741 | 0,735 | 0,730 | 0,725 | 0,719 | 0,714 | 0,709 | 0,704 |
| 2 | 0,620 | 0,610 | 0,601 | 0,592 | 0,583 | 0,574 | 0,565 | 0,557 | 0,549 | 0,541 | 0,533 | 0,525 | 0,518 | 0,510 | 0,503 | 0,496 |
| 3 | 0,488 | 0,477 | 0,466 | 0,455 | 0,445 | 0,435 | 0,425 | 0,416 | 0,406 | 0,398 | 0,389 | 0,381 | 0,372 | 0,364 | 0,357 | 0,349 |
| 4 | 0,384 | 0,373 | 0,361 | 0,350 | 0,340 | 0,329 | 0,320 | 0,310 | 0,301 | 0,292 | 0,284 | 0,276 | 0,268 | 0,260 | 0,253 | 0,246 |
| 5 | 0,303 | 0,291 | 0,280 | 0,269 | 0,259 | 0,250 | 0,240 | 0,231 | 0,223 | 0,215 | 0,207 | 0,200 | 0,193 | 0,186 | 0,179 | 0,173 |
| 62 6 | 0,238 | 0,227 | 0,217 | 0,207 | 0,198 | 0,189 | 0,181 | 0,173 | 0,165 | 0,158 | 0,151 | 0,145 | 0,139 | 0,133 | 0,127 | 0,122 |
| 7 | 0,188 | 0,178 | 0,168 | 0,159 | 0,151 | 0,143 | 0,136 | 0,129 | 0,122 | 0,116 | 0,110 | 0,105 | 0,100 | 0,095 | 0,090 | 0,086 |
| 8 | 0,148 | 0,139 | 0,130 | 0,123 | 0,115 | 0,108 | 0,102 | 0,096 | 0,091 | 0,085 | 0,081 | 0,076 | 0,072 | 0,068 | 0,064 | 0,060 |
| 9 | 0,116 | 0,108 | 0,101 | 0,094 | 0,088 | 0,082 | 0,077 | 0,072 | 0,067 | 0,063 | 0,059 | 0,055 | 0,052 | 0,048 | 0,045 | 0,043 |
| 10 | 0,092 | 0,085 | 0,078 | 0,073 | 0,067 | 0,062 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,046 | 0,043 | 0,040 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 |
| 11 | 0,072 | 0,066 | 0,061 | 0,056 | 0,051 | 0,047 | 0,043 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,031 | 0,029 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 |
| 12 | 0,057 | 0,052 | 0,047 | 0,043 | 0,039 | 0,036 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,015 |
| 13 | 0,045 | 0,040 | 0,037 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,011 | 0,010 |
| 14 | 0,035 | 0,032 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,018 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 |
| 15 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |

| Продолжение таблицы Б.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 1 | 0,699 | 0,694 | 0,690 | 0,685 | 0,680 | 0,676 | 0,671 | 0,667 | 0,662 | 0,658 | 0,654 | 0,649 | 0,645 | 0,641 | 0,637 | 0,633 | 0,629 | 0,625 |
| 2 | 0,489 | 0,482 | 0,476 | 0,469 | 0,463 | 0,457 | 0,450 | 0,444 | 0,439 | 0,433 | 0,427 | 0,422 | 0,416 | 0,411 | 0,406 | 0,401 | 0,396 | 0,391 |
| 3 | 0,342 | 0,335 | 0,328 | 0,321 | 0,315 | 0,308 | 0,302 | 0,296 | 0,290 | 0,285 | 0,279 | 0,274 | 0,269 | 0,263 | 0,258 | 0,254 | 0,249 | 0,244 |
| 4 | 0,239 | 0,233 | 0,226 | 0,220 | 0,214 | 0,208 | 0,203 | 0,198 | 0,192 | 0,187 | 0,182 | 0,178 | 0,173 | 0,169 | 0,165 | 0,160 | 0,156 | 0,153 |
| 5 | 0,167 | 0,162 | 0,156 | 0,151 | 0,146 | 0,141 | 0,136 | 0,132 | 0,127 | 0,123 | 0,119 | 0,115 | 0,112 | 0,108 | 0,105 | 0,102 | 0,098 | 0,095 |
| 6 | 0,117 | 0,112 | 0,108 | 0,103 | 0,099 | 0,095 | 0,091 | 0,088 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,075 | 0,072 | 0,069 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,060 |
| 63 7 | 0,082 | 0,078 | 0,074 | 0,071 | 0,067 | 0,064 | 0,061 | 0,059 | 0,056 | 0,053 | 0,051 | 0,049 | 0,047 | 0,044 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,037 |
| 8 | 0,057 | 0,054 | 0,051 | 0,048 | 0,046 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,032 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,026 | 0,024 | 0,023 |
| 9 | 0,040 | 0,038 | 0,035 | 0,033 | 0,031 | 0,029 | 0,028 | 0,026 | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
| 10 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| 11 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 |
| 12 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 13 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 14 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 15 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Таблица Б.2. Дисконтные множители аннуитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| 1 | 0,909 | 0,901 | 0,893 | 0,885 | 0,877 | 0,870 | 0,862 | 0,855 | 0,847 | 0,840 | 0,833 | 0,826 | 0,820 | 0,813 | 0,806 | 0,800 |
| 2 | 1,736 | 1,713 | 1,690 | 1,668 | 1,647 | 1,626 | 1,605 | 1,585 | 1,566 | 1,547 | 1,528 | 1,509 | 1,492 | 1,474 | 1,457 | 1,440 |
| 3 | 2,487 | 2,444 | 2,402 | 2,361 | 2,322 | 2,283 | 2,246 | 2,210 | 2,174 | 2,140 | 2,106 | 2,074 | 2,042 | 2,011 | 1,981 | 1,952 |
| 4 | 3,170 | 3,102 | 3,037 | 2,974 | 2,914 | 2,855 | 2,798 | 2,743 | 2,690 | 2,639 | 2,589 | 2,540 | 2,494 | 2,448 | 2,404 | 2,362 |
| 5 | 3,791 | 3,696 | 3,605 | 3,517 | 3,433 | 3,352 | 3,274 | 3,199 | 3,127 | 3,058 | 2,991 | 2,926 | 2,864 | 2,803 | 2,745 | 2,689 |
| 6 | 4,355 | 4,231 | 4,111 | 3,998 | 3,889 | 3,784 | 3,685 | 3,589 | 3,498 | 3,410 | 3,326 | 3,245 | 3,167 | 3,092 | 3,020 | 2,951 |
| 7 | 4,868 | 4,712 | 4,564 | 4,423 | 4,288 | 4,160 | 4,039 | 3,922 | 3,812 | 3,706 | 3,605 | 3,508 | 3,416 | 3,327 | 3,242 | 3,161 |
| 8 | 5,335 | 5,146 | 4,968 | 4,799 | 4,639 | 4,487 | 4,344 | 4,207 | 4,078 | 3,954 | 3,837 | 3,726 | 3,619 | 3,518 | 3,421 | 3,329 |
| 9 | 5,759 | 5,537 | 5,328 | 5,132 | 4,946 | 4,772 | 4,607 | 4,451 | 4,303 | 4,163 | 4,031 | 3,905 | 3,786 | 3,673 | 3,566 | 3,463 |
| 10 | 6,145 | 5,889 | 5,650 | 5,426 | 5,216 | 5,019 | 4,833 | 4,659 | 4,494 | 4,339 | 4,192 | 4,054 | 3,923 | 3,799 | 3,682 | 3,571 |
| 11 | 6,495 | 6,207 | 5,938 | 5,687 | 5,453 | 5,234 | 5,029 | 4,836 | 4,656 | 4,486 | 4,327 | 4,177 | 4,035 | 3,902 | 3,776 | 3,656 |
| 64 12 | 6,814 | 6,492 | 6,194 | 5,918 | 5,660 | 5,421 | 5,197 | 4,988 | 4,793 | 4,611 | 4,439 | 4,278 | 4,127 | 3,985 | 3,851 | 3,725 |
| 13 | 7,103 | 6,750 | 6,424 | 6,122 | 5,842 | 5,583 | 5,342 | 5,118 | 4,910 | 4,715 | 4,533 | 4,362 | 4,203 | 4,053 | 3,912 | 3,780 |
| 14 | 7,367 | 6,982 | 6,628 | 6,302 | 6,002 | 5,724 | 5,468 | 5,229 | 5,008 | 4,802 | 4,611 | 4,432 | 4,265 | 4,108 | 3,962 | 3,824 |
| 15 | 7,606 | 7,191 | 6,811 | 6,462 | 6,142 | 5,847 | 5,575 | 5,324 | 5,092 | 4,876 | 4,675 | 4,489 | 4,315 | 4,153 | 4,001 | 3,859 |

| Продолжение таблицы Б.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 1 | 0,794 | 0,787 | 0,781 | 0,775 | 0,769 | 0,763 | 0,758 | 0,752 | 0,746 | 0,741 | 0,735 | 0,730 | 0,725 | 0,719 | 0,714 | 0,709 | 0,704 |
| 2 | 1,424 | 1,407 | 1,392 | 1,376 | 1,361 | 1,346 | 1,331 | 1,317 | 1,303 | 1,289 | 1,276 | 1,263 | 1,250 | 1,237 | 1,224 | 1,212 | 1,200 |
| 3 | 1,923 | 1,896 | 1,868 | 1,842 | 1,816 | 1,791 | 1,766 | 1,742 | 1,719 | 1,696 | 1,673 | 1,652 | 1,630 | 1,609 | 1,589 | 1,569 | 1,549 |
| 4 | 2,320 | 2,280 | 2,241 | 2,203 | 2,166 | 2,130 | 2,096 | 2,062 | 2,029 | 1,997 | 1,966 | 1,935 | 1,906 | 1,877 | 1,849 | 1,822 | 1,795 |
| 5 | 2,635 | 2,583 | 2,532 | 2,483 | 2,436 | 2,390 | 2,345 | 2,302 | 2,260 | 2,220 | 2,181 | 2,143 | 2,106 | 2,070 | 2,035 | 2,001 | 1,969 |
| 6 | 2,885 | 2,821 | 2,759 | 2,700 | 2,643 | 2,588 | 2,534 | 2,483 | 2,433 | 2,385 | 2,339 | 2,294 | 2,251 | 2,209 | 2,168 | 2,129 | 2,091 |
| 65 7 | 3,083 | 3,009 | 2,937 | 2,868 | 2,802 | 2,739 | 2,677 | 2,619 | 2,562 | 2,508 | 2,455 | 2,404 | 2,355 | 2,308 | 2,263 | 2,219 | 2,176 |
| 8 | 3,241 | 3,156 | 3,076 | 2,999 | 2,925 | 2,854 | 2,786 | 2,721 | 2,658 | 2,598 | 2,540 | 2,485 | 2,432 | 2,380 | 2,331 | 2,283 | 2,237 |
| 9 | 3,366 | 3,273 | 3,184 | 3,100 | 3,019 | 2,942 | 2,868 | 2,798 | 2,730 | 2,665 | 2,603 | 2,544 | 2,487 | 2,432 | 2,379 | 2,328 | 2,280 |
| 10 | 3,465 | 3,364 | 3,269 | 3,178 | 3,092 | 3,009 | 2,930 | 2,855 | 2,784 | 2,715 | 2,649 | 2,587 | 2,527 | 2,469 | 2,414 | 2,360 | 2,310 |
| 11 | 3,543 | 3,437 | 3,335 | 3,239 | 3,147 | 3,060 | 2,978 | 2,899 | 2,824 | 2,752 | 2,683 | 2,618 | 2,555 | 2,496 | 2,438 | 2,383 | 2,331 |
| 12 | 3,606 | 3,493 | 3,387 | 3,286 | 3,190 | 3,100 | 3,013 | 2,931 | 2,853 | 2,779 | 2,708 | 2,641 | 2,576 | 2,515 | 2,456 | 2,400 | 2,346 |
| 13 | 3,656 | 3,538 | 3,427 | 3,322 | 3,223 | 3,129 | 3,040 | 2,956 | 2,876 | 2,799 | 2,727 | 2,658 | 2,592 | 2,529 | 2,469 | 2,411 | 2,356 |
| 14 | 3,695 | 3,573 | 3,459 | 3,351 | 3,249 | 3,152 | 3,061 | 2,974 | 2,892 | 2,814 | 2,740 | 2,670 | 2,603 | 2,539 | 2,478 | 2,419 | 2,363 |
| 15 | 3,726 | 3,601 | 3,483 | 3,373 | 3,268 | 3,170 | 3,076 | 2,988 | 2,905 | 2,825 | 2,750 | 2,679 | 2,611 | 2,546 | 2,484 | 2,425 | 2,369 |

| Продолжение таблицы Б.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% |
| 1 | 0,699 | 0,694 | 0,690 | 0,685 | 0,680 | 0,676 | 0,671 | 0,667 | 0,662 | 0,658 | 0,654 | 0,649 | 0,645 | 0,641 | 0,637 | 0,633 | 0,629 | 0,625 |
| 2 | 1,188 | 1,177 | 1,165 | 1,154 | 1,143 | 1,132 | 1,122 | 1,111 | 1,101 | 1,091 | 1,081 | 1,071 | 1,061 | 1,052 | 1,043 | 1,033 | 1,024 | 1,016 |
| 3 | 1,530 | 1,512 | 1,493 | 1,475 | 1,458 | 1,441 | 1,424 | 1,407 | 1,391 | 1,375 | 1,360 | 1,345 | 1,330 | 1,315 | 1,301 | 1,287 | 1,273 | 1,260 |
| 4 | 1,769 | 1,744 | 1,720 | 1,695 | 1,672 | 1,649 | 1,627 | 1,605 | 1,584 | 1,563 | 1,542 | 1,523 | 1,503 | 1,484 | 1,466 | 1,447 | 1,430 | 1,412 |
| 5 | 1,937 | 1,906 | 1,876 | 1,846 | 1,818 | 1,790 | 1,763 | 1,737 | 1,711 | 1,686 | 1,662 | 1,638 | 1,615 | 1,592 | 1,570 | 1,549 | 1,528 | 1,508 |
| 6 | 2,054 | 2,018 | 1,983 | 1,949 | 1,917 | 1,885 | 1,854 | 1,824 | 1,795 | 1,767 | 1,740 | 1,713 | 1,687 | 1,662 | 1,637 | 1,613 | 1,590 | 1,567 |
| 7 | 2,135 | 2,096 | 2,057 | 2,020 | 1,984 | 1,949 | 1,916 | 1,883 | 1,851 | 1,820 | 1,791 | 1,762 | 1,734 | 1,706 | 1,680 | 1,654 | 1,629 | 1,605 |
| 8 | 2,193 | 2,150 | 2,109 | 2,069 | 2,030 | 1,993 | 1,957 | 1,922 | 1,888 | 1,856 | 1,824 | 1,793 | 1,764 | 1,735 | 1,707 | 1,680 | 1,653 | 1,628 |
| 9 | 2,233 | 2,187 | 2,144 | 2,102 | 2,061 | 2,022 | 1,984 | 1,948 | 1,913 | 1,879 | 1,846 | 1,814 | 1,783 | 1,753 | 1,724 | 1,696 | 1,669 | 1,642 |
| 66 10 | 2,261 | 2,213 | 2,168 | 2,125 | 2,083 | 2,042 | 2,003 | 1,965 | 1,929 | 1,894 | 1,860 | 1,827 | 1,795 | 1,765 | 1,735 | 1,706 | 1,679 | 1,652 |
| 11 | 2,280 | 2,232 | 2,185 | 2,140 | 2,097 | 2,055 | 2,015 | 1,977 | 1,940 | 1,904 | 1,869 | 1,836 | 1,804 | 1,772 | 1,742 | 1,713 | 1,685 | 1,657 |
| 12 | 2,294 | 2,244 | 2,196 | 2,151 | 2,107 | 2,064 | 2,024 | 1,985 | 1,947 | 1,910 | 1,875 | 1,841 | 1,809 | 1,777 | 1,747 | 1,717 | 1,688 | 1,661 |
| 13 | 2,303 | 2,253 | 2,204 | 2,158 | 2,113 | 2,071 | 2,029 | 1,990 | 1,952 | 1,915 | 1,879 | 1,845 | 1,812 | 1,780 | 1,749 | 1,720 | 1,691 | 1,663 |
| 14 | 2,310 | 2,259 | 2,210 | 2,163 | 2,118 | 2,075 | 2,033 | 1,993 | 1,955 | 1,918 | 1,882 | 1,847 | 1,814 | 1,782 | 1,751 | 1,721 | 1,692 | 1,664 |
| 15 | 2,315 | 2,263 | 2,214 | 2,166 | 2,121 | 2,078 | 2,036 | 1,995 | 1,957 | 1,919 | 1,884 | 1,849 | 1,816 | 1,783 | 1,752 | 1,722 | 1,693 | 1,665 |

### Навчальне видання

## МЕНЕДЖМЕНТ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за спеціальністю

8.03050401 – Економіка підприємства

(росiйською мовою)

## Автор-упорядник: ПЕЛІХОВ Євгеній Федорович

В авторській редакції

#### Комп’ютерний набір  Є. Ф. Пеліхов

Підписано до друку 22.12.2012. Формат 60´84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 3,95. Обл.-вид. арк. 4,58 .

Тираж 100 пр. Зам. №

## План 2011/12 навч. р., поз. № 4   в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.